# Lộ trình 15 tuần (10/09/2026 → 23/12/2026)

Nguyên tắc bắt buộc xuyên suốt: báo cáo tiến độ với thầy Đạo tối thiểu 1 lần/tuần (dùng mẫu ở mau-bao-cao-tuan.md), không dồn — báo cáo thưa (<0,5 lần/tuần) sẽ tự động kéo điểm TC2.2 và TC2.4 xuống 1 mức (quy tắc G2 của rubric) bất kể chất lượng sản phẩm.

## Tổng quan giai đoạn

| Giai đoạn | Tuần | Trọng tâm | Tiêu chí rubric chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Khởi động & phân tích nghiệp vụ | 1 | Khảo sát thực tế, đối thủ, KPI nháp | TC1 |
| 1. Đặc tả & thiết kế | 2–3 | User story, sơ đồ, kiến trúc, NFR | TC2.1 |
| 2. Nền tảng kỹ thuật | 4 | Scaffold 3 service, schema, CI cơ bản | TC2.4, TC2.6 |
| 3. Phát triển lõi thương mại điện tử | 5–7 | Auth, catalog, giỏ hàng, thanh toán, admin | TC2.2 |
| Chốt sản phẩm & metric (bắt buộc) | cuối Tuần 7 / đầu Tuần 8 | Văn bản ký xác nhận với giảng viên | Điều kiện dự bảo vệ (G1) |
| 4. Tích hợp Machine Learning | 8–10 | Phân cụm khách hàng, gợi ý mua hàng | TC2.3 |
| 5. Kiểm thử & CI/CD hoàn thiện | 11 | Coverage, E2E, pipeline đầy đủ | TC2.5, TC2.6 |
| 6. Triển khai thật & thực nghiệm người dùng | 12–13 | Production, ≥10 người dùng thật, đo SUS | TC2.2, TC2.7 |
| 7. Viết luận văn | 13–14 | Đầy đủ các chương, tài liệu tham khảo | TC4 |
| 8. Chuẩn bị & bảo vệ | 14–15 | Slide, demo, tập vấn đáp | TC3, TC5, TC6 |

## Chi tiết theo tuần

### Tuần 1 (10/09 – 16/09) — Khởi động

- Xác nhận với thầy Đạo 4 điểm ở Mục 4 của ho-so-du-an.md (ngành hàng, công nghệ bổ sung, bộ hướng dẫn, lịch báo cáo)

- Bắt đầu khảo sát/phỏng vấn người dùng tiềm năng ngay (cần thời gian gom ≥3 phỏng vấn hoặc ≥30 phiếu để đạt TC1 Mức 5)

- So sánh ≥3 giải pháp/website hiện có cùng ngành hàng, nêu rõ khoảng trống đề tài sẽ giải quyết

- Tạo repository Git mới, README sơ bộ, cấu trúc monorepo (backend / frontend / ml-service)

- Bắt đầu ghi Sổ theo dõi tiến độ + AI Usage Log ngay từ ngày đầu (xem mau-bao-cao-tuan.md)

- Gửi báo cáo tuần 1

Cập nhật 14/09/2026: phần lớn nội dung Tuần 2 bên dưới (user story/AC, business rules, từ điển dữ liệu, context/use case diagram, Activity Diagram, KPI nháp) đã hoàn thành sớm, ngay trong Tuần 1 — xem dac-ta-yeu-cau.md. Giữ nguyên các mục Tuần 2 bên dưới làm checklist đối chiếu, không xóa dù đã xong sớm.

### Tuần 2 (17/09 – 23/09) — Đặc tả yêu cầu

- User story/use case kèm acceptance criteria (mục tiêu 100% có acceptance criteria cho TC2.1 Mức 5) — xem dac-ta-yeu-cau.md

- Xác định business rules, từ điển dữ liệu

- Context diagram, use case diagram

- Mô hình quy trình nghiệp vụ (Activity Diagram) cho luồng nghiệp vụ phức tạp nhất — đặt hàng; hủy đơn/hoàn tiền — đáp ứng yêu cầu "mô hình quy trình nghiệp vụ" của TC2.1 Mức 5, tách biệt với "≥4 loại sơ đồ thiết kế" ở Tuần 3 (bổ sung vào checklist 14/09/2026 — trước đó bị thiếu, phát hiện khi rà soát rubric đầy đủ; xem dac-ta-yeu-cau.md Mục 7)

- Tổng hợp ≥5 KPI nghiệp vụ định lượng bản nháp (sẽ chốt chính thức Tuần 7)

- Báo cáo tuần 2

### Tuần 3 (24/09 – 30/09) — Thiết kế hệ thống

- ERD/class diagram, sequence diagram cho các luồng chính (đăng nhập, mua hàng, thanh toán)

- Component diagram + deployment diagram (kiến trúc 3 service)

- ≥5 yêu cầu phi chức năng có ràng buộc định lượng (thời gian phản hồi, số người dùng đồng thời...)

- Viết coding convention thành văn bản (Checkstyle/Spotless cho Java, ESLint/Prettier cho React)

- Báo cáo tuần 3

### Tuần 4 (01/10 – 07/10) — Scaffold kỹ thuật

- Khởi tạo 3 service: Spring Boot (layered controller/service/repository), React, FastAPI (khung rỗng, dùng thật từ Tuần 8)

- Schema MySQL từ ERD + migration script

- Docker Compose chạy cả 3 service + MySQL local

- GitHub Actions cơ bản: build + lint

- Setup SonarCloud, gitleaks

- Báo cáo tuần 4

### Tuần 5 (08/10 – 14/10) — Phát triển lõi #1

- Auth (đăng ký/đăng nhập/JWT/phân quyền), trang admin cơ bản

- Quản lý sản phẩm (CRUD, danh mục)

- Viết unit test song song khi code, không để dồn cuối kỳ

- Deploy bản đầu tiên lên staging

- Báo cáo tuần 5

### Tuần 6 (15/10 – 21/10) — Phát triển lõi #2

- Giỏ hàng, đặt hàng, tích hợp thanh toán

- Trang người dùng: danh sách sản phẩm, chi tiết, tìm kiếm/lọc

- Xử lý ngoại lệ, validate dữ liệu, xử lý trạng thái biên (giỏ hàng rỗng, hết hàng...)

- Giữ pipeline CI xanh liên tục

- Báo cáo tuần 6

### Tuần 7 (22/10 – 28/10) — Hoàn thiện lõi + CHỐT SẢN PHẨM (mốc bắt buộc)

- Hoàn thiện chức năng chính còn lại, sửa lỗi

- Việc bắt buộc theo rubric: họp thầy Đạo, ký văn bản chốt sản phẩm cuối cùng + bộ metric đánh giá cụ thể (dùng bảng Mục 5 của rubric làm cơ sở đàm phán ngưỡng). Hạn an toàn: trước 28/10. Hạn tuyệt đối (quá mốc này bộ môn có thể đánh giá Không đạt — quy tắc G1): 29/10.

- Rà soát sản phẩm/khối lượng còn lại có tương xứng với thời gian còn lại không (tránh G9)

- Báo cáo tuần 7, kèm biên bản chốt sản phẩm đã ký

### Tuần 8 (29/10 – 04/11) — Bắt đầu ML: chuẩn bị dữ liệu

- Thu thập bộ dữ liệu công khai phù hợp ngành hàng đã chọn (H&M Personalized Fashion Recommendations — có tuổi, danh mục sản phẩm chi tiết, giá; xem đối chiếu nguồn dữ liệu ở giai-thich-machine-learning.md Mục 3)

- Sinh dữ liệu mô phỏng khớp catalog thật, nạp vào MySQL — chủ động thêm đủ các trường còn thiếu ở dữ liệu công khai (giới tính, giờ mua)

- EDA (khám phá dữ liệu) trước khi mô hình hóa

- FastAPI service chính thức, kết nối đọc dữ liệu từ MySQL

- Báo cáo tuần 8

### Tuần 9 (05/11 – 11/11) — Phân nhóm khách hàng

- Tính RFM cho từng khách hàng, mở rộng thêm 5 chiều theo ý thầy Đạo lúc chốt đề tài + đề xuất bổ sung (xem giai-thich-machine-learning.md Mục 3): độ tuổi, giới tính, thời điểm mua (ngày/giờ/mùa), danh mục/phong cách sản phẩm ưa thích, mức chi tiêu trung bình/đơn

- Áp dụng K-Means, chọn số cụm bằng Elbow method (+ Silhouette score)

- Đặt tên & diễn giải ý nghĩa kinh doanh cho từng cụm

- Lưu kết quả vào MySQL, hiển thị ở trang admin

- Ghi AI Usage Log đầy đủ cho phần này (đây là lúc dùng AI nhiều nhất)

- Báo cáo tuần 9

### Tuần 10 (12/11 – 18/11) — Gợi ý mua hàng

- Content-based filtering (cosine similarity trên thuộc tính sản phẩm) — ưu tiên làm chắc phần này trước, đây là phần đồ án tham khảo cùng khóa đã không kịp hoàn thiện (xem tai-lieu-tham-khao-mau.md), không để lặp lại

- "Khách hàng cũng mua" (co-occurrence) chỉ làm thêm nếu còn dư thời gian, không đánh đổi lấy thời gian của phần cơ bản

- Expose qua FastAPI, tích hợp hiển thị gợi ý trên React

- Viết test cho phần ML (pipeline chạy đúng)

- Báo cáo tuần 10

### Tuần 11 (19/11 – 25/11) — Kiểm thử toàn diện + CI/CD hoàn thiện

- Bổ sung test còn thiếu, mục tiêu coverage ≥50–70% module lõi

- E2E test (Playwright) cho luồng mua hàng chính

- Hoàn thiện pipeline: build → lint → test → quét bảo mật → đóng gói Docker → deploy tự động

- Health check + log tập trung + cảnh báo cơ bản

- Báo cáo tuần 11

### Tuần 12 (26/11 – 02/12) — Triển khai production + bắt đầu thực nghiệm

- Deploy production chính thức (không chỉ staging)

- Tuyển ≥10 người dùng thật đúng đối tượng mục tiêu (danh sách ẩn danh)

- Thiết kế kịch bản tác vụ + bảng khảo sát SUS

- Bắt đầu thu thập dữ liệu thực nghiệm

- Báo cáo tuần 12

### Tuần 13 (03/12 – 09/12) — Hoàn tất thực nghiệm + bắt đầu luận văn

- Hoàn tất thu thập, tính tỉ lệ hoàn thành tác vụ + điểm SUS

- Thực hiện ≥1 vòng cải tiến theo phản hồi, đo lại để so sánh trước–sau

- Viết luận văn Chương 1–2 (đặt vấn đề, cơ sở lý thuyết, phân tích thiết kế) — theo khung cấu trúc đã ghi ở tai-lieu-tham-khao-mau.md

- Báo cáo tuần 13

### Tuần 14 (10/12 – 16/12) — Hoàn thiện luận văn + chuẩn bị bảo vệ

- Viết luận văn Chương 3–5 (thực nghiệm, bàn luận, kết luận) — theo khung cấu trúc đã ghi ở tai-lieu-tham-khao-mau.md

- Gom ≥5 tài liệu tham khảo ngoại ngữ chất lượng, trích dẫn nhất quán (đồ án tham khảo cùng khóa KHÔNG làm tốt mục này — xem lưu ý trong tai-lieu-tham-khao-mau.md, cần làm kỹ hơn hẳn)

- Kiểm tra đạo văn luận văn, rà soát chính tả/định dạng

- Soạn slide, kịch bản demo trực tiếp

- Hoàn thiện AI Usage Log, danh mục nợ kỹ thuật

- Nêu rõ mục "Hướng phát triển" trong luận văn (kế thừa cho khóa luận tốt nghiệp) — xem danh sách đã ghi nhận ở giai-thich-machine-learning.md Mục 7

- Báo cáo tuần 14

### Tuần 15 (17/12 – 23/12) — Bảo vệ

- Tập demo trực tiếp nhiều lần

- Tự chọn ngẫu nhiên 5 đoạn code, tự giải thích lại (mô phỏng quy trình Mục 6 của rubric)

- Chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi khó: "vì sao chọn K-Means mà không phải thuật toán khác", "AI viết phần nào, kiểm chứng ra sao"...

- Nộp đầy đủ hồ sơ minh chứng (Mục 8 rubric)

- Bảo vệ

## Danh mục hồ sơ minh chứng — nhắc theo mốc thời gian

| Hồ sơ | Chuẩn bị từ tuần |
| --- | --- |
| Sổ theo dõi tiến độ hằng tuần | Tuần 1, liên tục |
| AI Usage Log | Tuần 1, liên tục |
| SRS/SDD + sơ đồ thiết kế | Tuần 2–3 |
| Coding convention, báo cáo phân tích tĩnh, quét secret | Tuần 4, cập nhật liên tục |
| Bản cam kết sản phẩm cuối + metric (ký) | Tuần 7 |
| Test plan, test case, coverage report, defect list | Tuần 5 trở đi, hoàn thiện Tuần 11 |
| Cấu hình CI/CD, lịch sử chạy, link triển khai | Tuần 4 trở đi, hoàn thiện Tuần 11 |
| Báo cáo thực nghiệm người dùng | Tuần 12–13 |
| Báo cáo kiểm tra trùng lặp luận văn + danh mục TLTK | Tuần 14 |