# Báo cáo tiến độ — Tuần 7 (22/10 – 28/10/2026)

# A. Báo cáo tiến độ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ — TUẦN 7 (thực hiện 22/10 – 28/10/2026)

Sinh viên: Đoàn Ngọc Mạnh

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Đạo

Đề tài: Website bán hàng có tích hợp học máy trong gợi ý mua hàng và phân nhóm khách hàng

1. Công việc đã hoàn thành trong tuần:

Phần kỹ thuật (22/10 – 23/10), mỗi việc một nhánh, một Pull Request, cả 9 PR đều xanh các job CI bắt buộc trước khi merge (TC2.2):

- Đo độ phủ test và triển khai staging (PR #22):

  - Độ phủ: JaCoCo cho backend, pytest-cov cho ml-service, chạy trong CI và gửi lên SonarQube Cloud. Lúc merge PR #22: backend khoảng 91% số dòng, ml-service khoảng 75%

  - Staging trên máy ảo Azure for Students (East Asia, 2 vCPU, 4 GB RAM, Ubuntu 24.04), chạy Docker Compose; Caddy tự cấp HTTPS (Let's Encrypt), chỉ mở cổng 80/443: https://fashionshop-staging.eastasia.cloudapp.azure.com

  - CI thêm job "Deploy staging": mỗi lần merge vào main thì build 3 image, đẩy lên GitHub Container Registry, SSH vào máy ảo cập nhật container và chờ health trả UP. Secret ứng dụng chỉ nằm trong .env trên máy ảo

- Ghi log khi nhận IPN VNPay (PR #23) và thử thanh toán thật trên staging: cấu hình IPN URL của VNPay sandbox trỏ về staging, thanh toán bằng thẻ test, VNPay gọi IPN và đơn chuyển sang "Đã thanh toán". Việc còn treo từ Tuần 6 (IPN chưa thử với VNPay thật) đã xong

- Bug tracker bằng GitHub Issues theo yêu cầu của Khoa (PR #24): mẫu "Báo lỗi" (mức độ, thành phần, ai phát hiện), nhãn bug; 12 lỗi đã gặp từ Tuần 4 đến nay ghi thành issue #25 – #36 (đã đóng); lỗi mới #39 mở và đóng qua PR sửa

- Khảo sát sở thích lần đầu dạng rẽ nhánh (US-23, PR #37), giải quyết khởi động lạnh cho khách mới:

  - Migration Flyway V5: cây câu hỏi lưu trong CSDL (survey_question, survey_option, survey_option_category), kết quả ở survey_result, sở thích ở user_preference

  - Mỗi nhánh 4 – 6 câu theo phong cách mua sắm (Sproles & Kendall 1986); backend kiểm tra thứ tự câu, số đáp án, thương hiệu được đề nghị (BR-41); nhánh "tìm quà" chỉ xem kết quả, không lưu (BR-38)

  - Trang /survey; trang chủ mời khách làm khảo sát hoặc hiện "Gợi ý cho bạn"; khách chưa đăng nhập lưu kết quả trên trình duyệt, đăng nhập thì gửi lên tài khoản. Lưu khảo sát ghi yêu cầu tính lại gợi ý

  - Gợi ý hiện theo quy tắc (theo phong cách rồi lấp bằng bán chạy); dịch vụ học máy thay từ Tuần 8

- Ảnh minh họa SVG theo danh mục cho sản phẩm chưa có ảnh (PR #38): 25 hình vẽ theo từ khóa tên danh mục, màu và họa tiết tính từ mã sản phẩm nên các sản phẩm cùng danh mục vẫn khác nhau. Đây là giải pháp tạm; tuần sau thay bằng ảnh thật miễn phí bản quyền, SVG giữ làm dự phòng

- Hồ sơ nộp theo checklist của Khoa: SURVEY_EVIDENCE, LIST_TASK, PROGRESS_LOG (PR #21); AI_REVIEW.MD (quy trình kiểm soát đầu ra AI), README.md mới, thư mục database/ với file dump schema và dữ liệu mẫu sau migration V5 (PR #40); AI_LOG.MD theo mẫu của Khoa, 23 dòng, 17 lỗi AI có truy vết commit (PR #41)

- Báo cáo Tuần 6 (PR #20), kèm bỏ các prompt hỏi cách làm vặt không liên quan ở Mục B Tuần 4 – 5

- Test (TC2.4): backend từ 100 lên 108 test tự động (thêm test khảo sát), ml-service 13 test; frontend vẫn chưa có test tự động, các luồng được chạy thử trên trình duyệt với backend thật

- Cách làm: Claude viết file vào thư mục repo trên máy em và chạy test trước khi giao; em kiểm tra trên máy, tự tạo nhánh, commit, mở PR, đọc kết quả CI và SonarQube Cloud rồi mới merge. Chi tiết ở Mục B (TC2.3)

Tài liệu (22/10 – 24/10):

- Cập nhật file tiểu luận cho US-23 (22/10): mục 1.1.2 thêm cơ sở lý thuyết phong cách mua sắm (Sproles & Kendall [17], Arnold & Reynolds [18]) và công thức xếp hạng lại (1.4); QĐ_KH10; Phụ lục A sửa BR-37, thêm BR-41, BR-42; viết lại đặc tả US-23 (Bảng 2.34); sơ đồ lớp thêm 3 lớp SurveyQuestion, SurveyOption, SurveyResult (Bảng 2.35, vẽ lại Hình 2.10)

- Văn bản chốt sản phẩm COMMITMENT_STEP3 (22/10 – 23/10): soạn trên mẫu chính thức của Khoa, trình bày dạng văn bản hành chính để in ký; 13 chức năng cốt lõi cam kết, 6 KPI nghiệp vụ định lượng, bộ metric kỹ thuật

- Báo cáo trực tiếp với anh Duy ngày 23/10 (TC2.1), góp ý:

  - Gợi ý mua hàng: kết hợp càng nhiều phương pháp càng tốt, miễn là tối ưu và hiệu quả (hybrid: lọc cộng tác, theo nội dung, khảo sát, bán chạy)

  - Phân nhóm khách hàng: giữ cách em đề xuất (K-Means trên R, F, M; chọn K bằng Elbow và Silhouette)

  - Văn bản cam kết phải là văn bản hành chính, đủ bảng, in ra để ký

→ Đã xong các việc kỹ thuật đề ra cho Tuần 7: staging và deploy tự động, IPN thật, khảo sát lần đầu, độ phủ test, bug tracker, hồ sơ nộp. Còn chờ: thầy ký văn bản COMMITMENT_STEP3 (trước 28/10).

2. Kết quả / minh chứng:

- Repository: https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop (nhánh main, merge commit mới nhất 6310227 ngày 23/10/2026)

- Staging: https://fashionshop-staging.eastasia.cloudapp.azure.com

- Pull Request (commit, merge commit, quy mô thay đổi):

  - PR #20 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/20: commit ed68081, merge e2d9994 (22/10); báo cáo Tuần 6

  - PR #21 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/21: commit 929afac, merge 9c97244 (22/10); 4 file, +205 dòng

  - PR #22 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/22: commit d41df37 và e42349e (sửa đường dẫn độ phủ cho SonarQube), merge aa7e2ea (22/10); 10 file, +410/−1 dòng

  - PR #23 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/23: commit df22cc2, merge 6c64031 (22/10); +7 dòng

  - PR #24 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/24: commit 92df83d, merge 592474c (22/10); +86/−1 dòng

  - PR #37 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/37: commit 8ed1681 và 835cde3 (sửa xuống dòng file đặc tả), merge eb89226 (22/10); 41 file, +3.219/−11 dòng

  - PR #38 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/38: commit 15c780a và 5817635 (sửa theo SonarQube), merge 703adc9 (22/10); 10 file, +545/−20 dòng

  - PR #40 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/40: commit 6fbaf84, 2e57924, b5b34b7, merge 029141f (22/10); 5 file, +654 dòng

  - PR #41 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/41: commit c453047, merge 6310227 (23/10); +78 dòng

- CI (GitHub Actions): 6 job bắt buộc cho mọi PR (Backend, Frontend, ML service, Docker images, SonarQube Cloud, gitleaks), thêm job Deploy staging chạy sau mỗi commit vào main

- Deploy staging: 7 lần thành công trong tuần (sau PR #22, #23, #24, #37, #38, #40, #41), mỗi lần health trả UP. Lần chạy đầu sau PR #22 thất bại (issue #36), chạy lại thành công

- Số test backend: 100 (đầu tuần) → 108 (PR #37); ml-service 13

- Phân tích tĩnh (TC2.4), SonarQube Cloud, đọc trước khi merge ở mọi PR:

  - PR #20, #21, #23, #24, #40, #41: cổng chất lượng Passed

  - PR #22: lần quét đầu SonarQube không đọc được báo cáo độ phủ Python (issue #35); sửa ở commit e42349e trước khi merge, cổng Passed

  - PR #37: không có issue mới; cổng chỉ đỏ ở điều kiện Coverage on New Code 64% (ngưỡng 80%), phần thiếu chủ yếu là code frontend chưa có test

  - PR #38: lần quét đầu Reliability hạng C, 1 điều kiện 2 nhánh cùng giá trị trong hình cái ví (issue #39); sửa ở commit 5817635 trước khi merge; lần quét sau chỉ còn coverage (code frontend)

- Bug tracker: https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/issues?q=label%3Abug (13 issue, đều đã đóng)

- Quét secret: job gitleaks xanh ở mọi lần chạy. Khóa VNPay, khóa SSH của CI, mật khẩu trên máy ảo do em tự nhập vào .env và GitHub Secrets, không đi qua AI

- Thanh toán thật trên staging ngày 22/10: VNPay gọi IPN, log backend ghi "Nhận IPN VNPay: đơn …, kết quả …", đơn chuyển sang "Đã thanh toán"

- Văn bản COMMITMENT_STEP3 (bản in .docx và .pdf), chờ ký

- Nhật ký sử dụng AI Tuần 7: Mục B bên dưới (TC2.3)

3. Vướng mắc / khó khăn:

- Deploy staging lần đầu thất bại ở bước SSH vì secret STAGING_SSH_KEY chưa nằm trong environment staging của repo (issue #36). Em thêm lại secret, lần chạy sau thành công

- Cả 7 lần deploy dồn vào ngày 22/10, trong khi checklist của Khoa đòi ít nhất 10 lần deploy rải đều trong kỳ. Từ tuần sau em deploy theo từng PR tính năng, rải qua các tuần

- Lỗi xuống dòng Windows ở file đặc tả lặp lại ở PR #37 dù đã sửa một lần ở PR #19 (issue #34); sửa ở commit 835cde3 trước khi merge. Quy tắc giữ xuống dòng LF cho tài liệu nay được kiểm tra trước mỗi lần giao file

- Frontend chưa có test tự động nên cổng SonarQube đỏ ở điều kiện coverage trên các PR có nhiều code giao diện (PR #37: 64%, PR #38). Cổng chỉ để báo cáo đến Tuần 11; em sẽ cân nhắc thêm test frontend khi làm phần gợi ý

- Ảnh minh họa SVG mới là giải pháp tạm, nhìn chưa đẹp. Không dùng lại ảnh của Tiki vì vướng bản quyền; tuần sau em tự tải ảnh miễn phí bản quyền (Unsplash, Pexels) khoảng 5 ảnh mỗi danh mục

- Hình 2.10 (sơ đồ lớp mới có các lớp khảo sát) đã vẽ xong, em chưa chèn vào file tiểu luận

4. Kế hoạch tuần tiếp theo (Tuần 8: phát triển học máy #1, 29/10 – 04/11):

- Ký văn bản COMMITMENT_STEP3 với thầy (nếu chưa ký xong trong Tuần 7)

- Sinh dữ liệu mô phỏng hành vi khách hàng (lượt xem, giỏ hàng, đơn hàng) và phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

- Kết nối ml-service với MySQL, xử lý hàng đợi recompute_request

- Gợi ý mua hàng bản đầu theo hướng hybrid anh Duy góp ý: theo nội dung (TF-IDF, cosine), sản phẩm hay mua cùng nhau, khảo sát, lấp bằng bán chạy; thay các gợi ý tạm theo quy tắc

- Ảnh sản phẩm thật (miễn phí bản quyền, khoảng 5 ảnh mỗi danh mục), SVG giữ làm dự phòng

- Tài khoản demo có hành vi khác nhau để minh họa gợi ý

- Chèn Hình 2.10 vào file tiểu luận; deploy staging theo từng PR; báo cáo Tuần 8

5. Cần thầy hỗ trợ / xác nhận:

- Xin thầy ký văn bản COMMITMENT_STEP3 (hạn an toàn 28/10, hạn tuyệt đối 29/10). Em đã in sẵn bản văn bản hành chính

- Xin thầy xác nhận hướng gợi ý hybrid (kết hợp nhiều phương pháp theo góp ý của anh Duy) và hướng phân nhóm K-Means trên R, F, M

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn: _______________

# B. AI Usage Log — Tuần 7

Soạn ngày 24/10/2026 từ lịch sử trao đổi với Claude trong 2 thread của project ("Tuần 5: phát triển lõi #1" (thread code dùng tiếp cho Tuần 6 – 7), "Checklist nộp project của Khoa"), submission_docs/AI_LOG.MD và lịch sử commit. Theo quy tắc Mạnh đặt ngày 22/10, không ghi các câu hỏi cách làm vặt, chỉ ghi các buổi có đầu ra đi vào sản phẩm hoặc tiểu luận. Mạnh xem lại từng dòng, sửa cho đúng với những gì đã thực sự làm, rồi đối chiếu với lịch sử commit (quy tắc G4). Ngày ở cột đầu là ngày làm việc theo giờ Việt Nam.

Tổng hợp lỗi của AI phát hiện sau khi giao trong Tuần 7: 5 lỗi. (1) PR #22: báo cáo độ phủ Python ghi tên file trần nên SonarQube Cloud bỏ qua (issue #35); Claude tự phát hiện khi đọc log SonarQube, sửa trước khi merge. (2) PR #37: lặp lại lỗi xuống dòng Windows ở file đặc tả (issue #34). (3) PR #38: SonarQube Cloud bắt điều kiện 2 nhánh cùng giá trị trong hình cái ví (issue #39). (4) Lệnh icacls, ssh khi dựng staging viết theo cú pháp PowerShell trong khi Mạnh dùng cmd. (5) Claude báo nhầm là báo cáo Tuần 6 chưa viết; tự đính chính ngay trong thread. Ngoài ra Claude tự bắt trước khi giao: kiểu cột TINYINT sai với Hibernate và dữ liệu JSON sai trong test khảo sát (PR #37), nhãn nút "Bỏ qua" ghi chưa đúng khi sửa đặc tả US-23; không tính vào số lỗi.

Phần còn tạm hoãn từ Tuần 4 vẫn giữ nguyên: các dòng cho những buổi làm tài liệu có dùng AI từ 15/09 đến 08/10/2026.

| Ngày | Công cụ | Phạm vi công việc | Prompt chính (tóm tắt) | Phần AI sinh | Phần tự sửa/viết lại | Lỗi AI đã phát hiện (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22/10/2026 | Claude | Hoàn thiện báo cáo Tuần 6; bỏ prompt hỏi cách làm vặt ở Mục B Tuần 4 – 5 | Đọc lại bản nháp báo cáo Tuần 6; yêu cầu bỏ các prompt không liên quan ở Mục B mọi báo cáo tuần | Bản Mục A, Mục B Tuần 6 và bản sửa Mục B Tuần 4 – 5 (.docx) | Mạnh đọc lại, tự commit, mở PR #20, merge | Không có lỗi sau khi giao |
| 22/10/2026 | Claude (thread "Checklist nộp project của Khoa") | Hồ sơ nộp theo checklist: SURVEY_EVIDENCE, LIST_TASK, PROGRESS_LOG | Soạn các file nộp còn thiếu theo checklist của Khoa từ tài liệu và lịch sử dự án | 4 file của commit 929afac | Mạnh xem lại, tự commit, mở PR #21, merge | Không có lỗi sau khi giao |
| 22/10/2026 | Claude (ghi file vào máy Mạnh) | Đo độ phủ test; staging Azure (Docker Compose, Caddy HTTPS); job Deploy staging | Đo độ phủ test và triển khai staging với CI tự động deploy; dán log job deploy lỗi để chẩn đoán | Commit d41df37, e42349e: ci.yml, deploy/staging/*, sửa pom.xml, pyproject.toml, sonar-project.properties; các bước tạo máy ảo và cấu hình | Mạnh tự tạo máy ảo Azure, .env trên máy ảo, khóa SSH và secret GitHub (khóa không qua AI); thêm lại secret còn thiếu; tự commit, mở PR #22, merge | (1) coverage.xml ghi tên file trần, __init__.py trùng ở 2 thư mục nên SonarQube Cloud bỏ qua độ phủ Python (issue #35). Claude tự phát hiện khi đọc log SonarQube, sửa ở commit e42349e trước khi merge. (4) Lệnh icacls, ssh viết theo cú pháp PowerShell trong khi Mạnh dùng cmd; đã đưa lại bản cho cmd |
| 22/10/2026 | Claude (ghi file vào máy Mạnh) | Log IPN VNPay; thử thanh toán thật trên staging | Bổ sung log khi nhận IPN; hướng dẫn cấu hình IPN URL trên VNPay sandbox và kiểm chứng giao dịch thật | 7 dòng log trong PaymentController.java (commit df22cc2); các bước cấu hình IPN URL | Mạnh tự cấu hình IPN URL, thanh toán bằng thẻ test, gửi log backend có trạng thái PAID; tự commit, mở PR #23, merge | Không có lỗi sau khi giao |
| 22/10/2026 | Claude (mở issue qua GitHub API khi Mạnh cho phép) | Bug tracker GitHub Issues: mẫu "Báo lỗi", 12 issue cho lỗi cũ | Thiết lập GitHub Issues làm bug tracker theo yêu cầu của Khoa; ghi các lỗi đã gặp thành issue | .github/ISSUE_TEMPLATE/bao-loi.yml, sửa CLAUDE.md (commit 92df83d); nội dung issue #25 – #36 | Mạnh cho phép mở issue; tự commit, mở PR #24, merge | Không có lỗi sau khi giao |
| 22/10/2026 | Claude (ghi file vào máy Mạnh) | US-23 khảo sát lần đầu rẽ nhánh (41 file, Flyway V5) | Xây dựng khảo sát sở thích lần đầu theo bản đề xuất rẽ nhánh đã được anh Duy đồng ý | 41 file của commit 8ed1681: V5, SurveyService, SurveyController, trang /survey, mục "Gợi ý cho bạn", test (108 test backend), Postman, đặc tả | Mạnh tự commit, mở PR #37, đọc SonarQube rồi merge | (2) docs/dac-ta-yeu-cau.md lại bị ghi với xuống dòng Windows, PR hiện thay đổi cả file (lặp lại issue #34). Sửa ở commit 835cde3 trước khi merge |
| 22/10/2026 | Claude (ghi file vào máy Mạnh) | Ảnh minh họa SVG theo danh mục | Tạo ảnh minh họa theo danh mục, sản phẩm cùng danh mục phải khác nhau; "phần ảnh sản phẩm để tuần sau đi" | ProductArt.jsx (25 hình), sửa thẻ sản phẩm, trang chi tiết, giỏ hàng (commit 15c780a); bản sửa 5817635 | Mạnh nhận xét hình còn xấu, quyết định thay bằng ảnh thật tự tải ở tuần sau; tự commit, mở PR #38, merge | (3) SonarQube Cloud chấm Reliability hạng C: hình cái ví có điều kiện v === 1 ? 62 : 62 (2 nhánh cùng giá trị, issue #39). Sửa ở commit 5817635 trước khi merge |
| 22/10/2026 | Claude (thread "Checklist nộp project của Khoa") | AI_REVIEW.MD, README.md mới, thư mục database/ | Soạn quy trình kiểm soát đầu ra AI, README mới và thư mục database theo checklist | AI_REVIEW.MD, README.md, database/README.md (commit 6fbaf84) | Mạnh tự chạy lệnh dump schema.sql, seed-data.sql (commit 2e57924, b5b34b7); tự mở PR #40, merge | Không có lỗi sau khi giao |
| 22/10/2026 | Claude (đọc và sửa thẳng file tiểu luận trên Google Docs) | Cập nhật file tiểu luận cho US-23; vẽ lại sơ đồ lớp | "cập nhật google doc"; "à nhớ format chuẩn nha, mình không muốn tới cuối rồi format lại, rất tốn công á" | Mục 1.1.2 (lý thuyết phong cách mua sắm, công thức (1.4), đánh lại số (1.5), (1.6)), tài liệu tham khảo [17], [18], QĐ_KH10, BR-37, BR-41, BR-42, Bảng 2.34, Bảng 2.35; Hình 2.10 vẽ lại bằng PlantUML | Mạnh đặt quy tắc định dạng; tự chèn Hình 2.10 vào Doc (chưa làm) | Không có lỗi sau khi giao. Claude kiểm tra lại kiểu chữ, cỡ chữ từng đoạn sau khi sửa |
| 22–23/10/2026 | Claude (thread "Checklist nộp project của Khoa") | AI_LOG.MD theo mẫu của Khoa | Tổng hợp nhật ký AI cho phần code từ Mục B các báo cáo tuần, chỉ gồm các buổi làm code | submission_docs/AI_LOG.MD: 23 dòng, 17 lỗi AI có truy vết commit (commit c453047) | Mạnh chọn phạm vi chỉ gồm buổi làm code; tự commit, mở PR #41, merge | Không có lỗi sau khi giao |
| 22–23/10/2026 | Claude (thread "Checklist nộp project của Khoa") | Văn bản COMMITMENT_STEP3 | Chốt bản cam kết trên mẫu chính thức của Khoa để mang đi ký; sau buổi gặp anh Duy: trình bày dạng văn bản hành chính, đủ bảng | COMMITMENT_STEP3.docx, .pdf: 13 chức năng, 6 KPI, bộ metric kỹ thuật | Mạnh cung cấp MSSV, góp ý của anh Duy; in và mang đi ký | Chưa có (chờ thầy duyệt) |
| 24/10/2026 | Claude | Soạn báo cáo Tuần 7 (file này) | "kế hoạch tiếp theo là gì"; chọn viết báo cáo Tuần 7 ngay, phần ký điền sau | Bản nháp Mục A và Mục B, dựng lại từ lịch sử Git, CI, Issues, SonarQube và các thread | Chờ Mạnh đọc lại và sửa | (5) Trước đó Claude báo nhầm báo cáo Tuần 6 chưa viết; tự đính chính trong thread |