# Báo cáo tiến độ — Tuần 8 (24/10 – 28/10/2026)

# A. Báo cáo tiến độ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ — TUẦN 8 (thực hiện 24/10 – 28/10/2026)

Sinh viên: Đoàn Ngọc Mạnh

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Đạo

Đề tài: Website bán hàng có tích hợp học máy trong gợi ý mua hàng và phân nhóm khách hàng

1. Công việc đã hoàn thành trong tuần:

Phần kỹ thuật (24/10 – 28/10), mỗi việc một nhánh, một Pull Request, cả 8 PR đều xanh các job CI bắt buộc trước khi merge (TC2.2):

- Dịch vụ học máy kết nối MySQL và hàng đợi tính lại (PR #43):

  - ml-service đọc, ghi MySQL qua SQLAlchemy Core + PyMySQL, dùng chung biến môi trường với backend; không tạo hay sửa bảng (Flyway của backend lo lược đồ)

  - Tiến trình nền lấy việc từ bảng recompute_request mỗi 2 giây (BR-20): xử lý xong mới xóa yêu cầu trong cùng giao dịch; lỗi thì thử lại, lùi hạn từ 10 giây đến tối đa 10 phút; khóa GET_LOCK để chỉ 1 tiến trình lấy việc trên 1 CSDL

  - Việc định kỳ chạy lúc khởi động và sau mỗi 02:00; GET /recompute/status để xem hàng đợi

  - CI job ml-service có MySQL 8.4 tạm, test dựng lại CSDL riêng từ các file migration của backend

- Dữ liệu hành vi mô phỏng, tài khoản demo, phân tích khám phá dữ liệu (PR #46):

  - Lệnh python -m app.simulation sinh 300 khách thuộc 7 kiểu (VIP, thân thiết, tiết kiệm, mới, có nguy cơ rời bỏ, đã rời bỏ, chỉ xem) cùng lượt xem, giỏ hàng, đơn hàng, đánh giá, khảo sát; bản mặc định có 1.440 đơn, khoảng 30.000 lượt xem, 908 đánh giá, chạy khoảng 8 giây. Chỉ đụng tài khoản đuôi @mophong.test

  - 6 tài khoản demo có hành vi khác nhau (khách VIP, tiết kiệm, ngừng mua, chỉ xem, chỉ làm khảo sát, khách mới) để minh họa gợi ý; mật khẩu chỉ lấy từ biến môi trường

  - Notebook EDA: 20% sản phẩm chiếm 55% lượng bán; ma trận khách × sản phẩm đã mua chỉ lấp 0,74% (lượt xem 4%); F và M lệch phải mạnh nên phải lấy log trước khi chạy K-Means; các kiểu khách tách rõ theo R và M

- Gợi ý mua hàng hybrid trong ml-service (PR #52), theo góp ý của anh Duy ngày 23/10:

  - 4 nguồn kết hợp: theo nội dung (vector sản phẩm gồm TF-IDF tên + mô tả, danh mục, thương hiệu, tầm giá; so cosine với hồ sơ khách P(u)), "hay mua cùng" (cosine giữa sản phẩm theo khách đã mua), khảo sát, bán chạy

  - Điểm trang chủ: 0,7 × nội dung + 0,2 × hay mua cùng + 0,1 × bán chạy + 0,15 × điểm theo kiểu người mua, trừ điểm khi trùng danh mục để đa dạng; trọng số chốt bằng thử 192 bộ trên dữ liệu mô phỏng

  - Khách mới chỉ có khảo sát: cosine(s(u), v(j)) + 0,2 × bán chạy + 0,15 × b(j), sản phẩm trong khoảng giá khách chọn đứng trước

  - Mỗi khách lưu 20 gợi ý vào bảng recommendation, tính lại sau vài giây khi có hành vi mới và chạy lại toàn bộ mỗi đêm

  - Đánh giá offline (giấu đơn cuối của 213 khách, đo ở 10 gợi ý đầu): hybrid trúng 49,3%, gấp 4,6 lần chỉ gợi ý bán chạy (10,8%); khách mới (173 khách, chỉ dùng khảo sát): khảo sát + bán chạy trúng 45,7%, chỉ bán chạy 22,5%

- Hiện gợi ý trên website (PR #53): GET /api/recommendations/me đọc gợi ý đã tính, bỏ sản phẩm ngừng bán hoặc hết hàng; trang chủ có mục "Gợi ý cho bạn" kèm lý do (vd "Giống … bạn đã mua"); sản phẩm liên quan và kết quả khảo sát lấy từ ml-service, ml-service lỗi hay chậm quá 500 ms thì quay về gợi ý theo quy tắc (BR-22)

- Đo tỷ lệ bấm gợi ý (PR #54): mỗi khối gợi ý ghi 1 lượt hiện khi lọt vào màn hình và 1 lượt bấm khi khách bấm sản phẩm, kèm nguồn gợi ý; admin xem tỷ lệ bấm (CTR) theo vị trí và nguồn qua GET /api/admin/recommendations/ctr. Đây là cách đo KPI "tỷ lệ bấm gợi ý" đã cam kết

- Phân nhóm khách hàng trong ml-service (PR #55, kế hoạch xếp vào Tuần 9):

  - R = số ngày từ đơn Đã giao gần nhất, F = số đơn Đã giao, M = tổng tiền các đơn Đã giao; lấy ln(1 + x) rồi chuẩn hóa, chạy K-Means với K từ 3 đến 6, chọn K theo Elbow + Silhouette; tên nhóm (VIP, thân thiết, tiết kiệm, mới, có nguy cơ rời bỏ, lâu không mua) gán bằng thuật toán Hungary

  - Migration Flyway V6: bảng segment_model lưu tham số mỗi lần huấn luyện để xếp khách mới vào nhóm gần nhất mà không cần huấn luyện lại (BR-23); huấn luyện lại mỗi tuần; khách chưa có đơn Đã giao không được phân nhóm (BR-24)

  - Kết quả trên dữ liệu mô phỏng (259 khách có đơn Đã giao): điểm gãy Elbow ở K = 3, chọn K = 4, Silhouette 0,384 (KPI từ 0,3); so với 7 kiểu khách thật của dữ liệu mô phỏng ARI 0,50. Huấn luyện mất 0,12 giây; thử với 100.000 khách giả lập mất 11 giây

- Trang quản trị khách hàng và phân nhóm (PR #56, US-18, US-19): danh sách khách (tìm theo tên, email, lọc theo nhóm), trang chi tiết khách (số đơn, tổng tiền đã giao, nhóm kèm R/F/M, lịch sử đơn), trang Phân nhóm (số khách, tỷ lệ, R/F/M trung bình, mô tả và gợi ý chăm sóc từng nhóm, thông số lần huấn luyện, giải thích cách phân nhóm)

- Báo cáo Tuần 7 (PR #42)

- Test (TC2.4): backend từ 108 lên 134 test tự động, ml-service từ 13 lên 120 test; độ phủ dòng backend khoảng 91%, ml-service khoảng 95% (đầu tuần 75%); frontend vẫn chưa có test tự động, các trang mới được chạy thử trên trình duyệt với backend thật và dữ liệu mô phỏng

- Postman cập nhật cùng từng API mới: gợi ý cho bạn, ghi lượt hiện/bấm, CTR, khách hàng và phân nhóm, các API nội bộ của ml-service

- Cách làm: Claude viết file vào thư mục repo trên máy em và chạy test trước khi giao; em kiểm tra trên máy, tự tạo nhánh, commit, mở PR, đọc kết quả CI và SonarQube Cloud rồi mới merge. Chi tiết ở Mục B (TC2.3)

Tài liệu (26/10 – 28/10):

- Cập nhật file tiểu luận (26/10): mục 1.1.2 sửa công thức (1.4) cho khớp code, thêm số hạng bán chạy w_p · pop(j) (w_p = 0,2; λ = 0,15) và quy tắc ưu tiên khoảng giá, kèm số liệu đo; sau công thức (1.3) ghi trọng số đã chốt (đã mua 5, trong giỏ 3, yêu thích 2, đã xem 1, khảo sát 0,5)

- Tài liệu giải thích toàn bộ phần học máy (28/10): cách xây dựng từng bước gợi ý và phân nhóm, công thức kèm ví dụ số, câu hỏi hội đồng có thể hỏi, giới hạn hiện tại; dùng để em ôn và viết Chương 6

- Kế hoạch 15 tuần (28/10): thêm đo tải trên staging bằng k6 (100 rồi 500 người dùng cùng lúc, thời gian tính lại gợi ý với nhiều khách) vào Tuần 11, để trả lời câu hỏi "100.000 khách có chịu nổi không"

→ Đã xong toàn bộ việc kế hoạch đề ra cho Tuần 8 trừ ảnh sản phẩm thật, và xong sớm phần phân nhóm khách hàng của Tuần 9. Cả 2 chức năng học máy chính (gợi ý, phân nhóm) đã chạy trên staging. Còn chờ: thầy ký văn bản COMMITMENT_STEP3.

2. Kết quả / minh chứng:

- Repository: https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop (nhánh main, merge commit mới nhất 5ef36ff ngày 28/10/2026)

- Staging: https://fashionshop-staging.eastasia.cloudapp.azure.com

- Pull Request (commit, merge commit, quy mô thay đổi):

  - PR #42 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/42: commit 1eadc82, merge 4bc8c3a (25/10); báo cáo Tuần 7

  - PR #43 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/43: commit ba5573c và eb25020 (sửa test trên CI, issue #44), merge 3231e1d (26/10); 20 file, +1.327/−14 dòng

  - PR #46 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/46: commit 8265c70, f1c1e97 và 60d1ea4 (sửa theo SonarQube), merge 8f8e987 (26/10); 14 file, +4.917/−3 dòng (phần lớn là notebook EDA)

  - PR #52 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/52: commit a575690, merge 6643ac1 (26/10); 21 file, +2.577/−25 dòng

  - PR #53 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/53: commit 78940ef, merge 01febda (26/10); 20 file, +1.179/−30 dòng

  - PR #54 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/54: commit 6f17c6c, merge 9d3e71c (28/10); 28 file, +991/−64 dòng

  - PR #55 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/55: commit 8f0d30b, merge 33c62ae (28/10); 13 file, +1.119/−20 dòng

  - PR #56 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/56: commit 87e26d0, merge 5ef36ff (28/10); 25 file, +1.898/−4 dòng

- CI (GitHub Actions): 6 job bắt buộc cho mọi PR (Backend, Frontend, ML service, Docker images, SonarQube Cloud, gitleaks) và job Deploy staging sau mỗi commit vào main

- Deploy staging: 8 lần thành công trong tuần, rải trên 3 ngày (25/10: 1 lần; 26/10: 4 lần; 28/10: 3 lần), mỗi lần health trả UP. Tổng từ đầu kỳ: 15 lần

- Số test: backend 108 → 134, ml-service 13 → 120

- Đánh giá mô hình: gợi ý hybrid trúng 49,3% ở 10 gợi ý đầu (bán chạy 10,8%), khách mới 45,7% (bán chạy 22,5%); phân nhóm K = 4, Silhouette 0,384, ARI 0,50 (file danh-gia-goi-y.md, lệnh python -m app.recommendation.evaluate và python -m app.segmentation.evaluate)

- Phân tích tĩnh (TC2.4), SonarQube Cloud, đọc trước khi merge ở mọi PR:

  - PR #42, #43 (độ phủ code mới 92,6%), #52 (97,7%), #53 (88,8%), #54 (80,6%), #55 (98,5%): cổng chất lượng Passed, không có issue mới

  - PR #46: lần quét đầu Security hạng D (băm mật khẩu demo bằng bcrypt 10 vòng, issue #47) và Reliability hạng C (issue #48, #49), thêm 2 cảnh báo (issue #50); sửa ở commit f1c1e97 và 60d1ea4 trước khi merge, lần quét cuối Passed, độ phủ 96,8%

  - PR #56: không có issue mới; cổng chỉ đỏ ở điều kiện độ phủ code mới 70,2% (ngưỡng 80%) do phần code giao diện chưa có test, phần backend mới được test phủ khoảng 95%

- Bug tracker: https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/issues?q=label%3Abug (8 issue mới #44 – #51, đều đã đóng qua PR sửa có "Fixes #")

- Quét secret: job gitleaks xanh ở mọi lần chạy; mật khẩu tài khoản demo do em tự đặt trong biến môi trường, không đi qua AI

- Nhật ký sử dụng AI Tuần 8: Mục B bên dưới (TC2.3)

3. Vướng mắc / khó khăn:

- Test của ml-service đỏ trên CI ở PR #43 vì file migration V1 có lệnh sửa thẳng CSDL tên fashionshop, mà máy CI không có CSDL đó (issue #44). Sửa trong cùng PR; từ đó test CSDL luôn được thử trên một MySQL mới trống giống CI trước khi giao

- SonarQube Cloud chặn PR #46 ở 2 vòng: vòng 1 vì băm mật khẩu demo chưa đủ mạnh (bcrypt 10 vòng, nâng lên 12), vòng 2 vì nguyên nhân Reliability C đoán ban đầu (so sánh số thực, issue #48) không đúng, nguyên nhân thật là một assert so 2 biểu thức giống hệt nhau trong test (issue #49). Bài học: đọc đúng dòng SonarQube chỉ ra rồi mới sửa

- Khóa GET_LOCK của MySQL tính trên cả máy chủ, nên khi ml-service đang chạy trên máy thì test tiến trình lấy việc bị treo (issue #51). Sửa bằng cách ghép tên CSDL vào tên khóa

- Backend gọi ml-service bằng HttpClient của Java bị mất thân request POST (Java tự xin nâng lên HTTP/2, uvicorn không hỗ trợ); phát hiện khi chạy thử, ép dùng HTTP/1.1 trước khi giao

- Dữ liệu học máy hiện là dữ liệu mô phỏng nên các số đánh giá chỉ cho biết mô hình chạy đúng hướng; số liệu thật sẽ có ở đợt thực nghiệm với người dùng (Tuần 12)

- Frontend chưa có test tự động nên cổng SonarQube đỏ ở điều kiện độ phủ trên PR #56 (70,2%), giống PR #37 và #38. Cổng chỉ để báo cáo đến Tuần 11

- Ảnh sản phẩm thật chưa làm, dời sang tuần sau để ưu tiên 2 chức năng học máy

- Văn bản COMMITMENT_STEP3 chưa được ký đến ngày 28/10. Hạn của Khoa là trong Tuần 7 – 10 theo lịch Khoa, nên vẫn còn thời gian, nhưng em muốn ký sớm để chốt phạm vi sản phẩm

- Tuần này chưa có buổi báo cáo trực tiếp mới; buổi gần nhất là với anh Duy ngày 23/10 (đã ghi ở báo cáo Tuần 7)

4. Kế hoạch tuần tiếp theo (29/10 – 04/11):

- Ký văn bản COMMITMENT_STEP3 với thầy

- Ảnh sản phẩm thật (miễn phí bản quyền, khoảng 5 ảnh mỗi danh mục), ảnh SVG giữ làm dự phòng

- Cập nhật file tiểu luận phần phân nhóm khách hàng: công thức RFM, chuẩn hóa, K-Means, cách chọn K bằng Elbow + Silhouette, bảng kết quả và ý nghĩa từng nhóm

- Hỏi thầy về việc mở rộng chiều phân nhóm (tuổi, giới tính, thời điểm mua, danh mục ưa thích, giá trị trung bình mỗi đơn) như ý thầy lúc chốt đề tài, hay giữ R, F, M như anh Duy đã đồng ý ngày 23/10

- Bổ sung lỗi AI vào AI_LOG.MD và AI_REVIEW.MD (mục tiêu ≥ 5 lỗi kèm phân tích nguyên nhân, tuần này có thêm 8 lỗi)

- Deploy staging theo từng PR; báo cáo trực tiếp với thầy hoặc anh Duy; báo cáo Tuần 9

5. Cần thầy hỗ trợ / xác nhận:

- Xin thầy ký văn bản COMMITMENT_STEP3 (em đã in sẵn bản văn bản hành chính)

- Xin thầy xác nhận cách đánh giá mô hình gợi ý (giấu đơn cuối, đo tỷ lệ trúng và NDCG ở 10 gợi ý đầu trên dữ liệu mô phỏng) trước khi đưa vào Chương 6

- Xin thầy cho ý kiến: phân nhóm giữ 3 đặc trưng R, F, M hay thêm các chiều khác (tuổi, giới tính, thời điểm mua, danh mục ưa thích)

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn: _______________

# B. AI Usage Log — Tuần 8

Soạn ngày 28/10/2026 từ lịch sử trao đổi với Claude trong thread code của project ("Tuần 5: phát triển lõi #1", dùng tiếp cho Tuần 6 – 8), các issue trên GitHub và lịch sử commit. Theo quy tắc Mạnh đặt ngày 22/10, không ghi các câu hỏi cách làm vặt, chỉ ghi các buổi có đầu ra đi vào sản phẩm hoặc tiểu luận. Mạnh xem lại từng dòng, sửa cho đúng với những gì đã thực sự làm, rồi đối chiếu với lịch sử commit (quy tắc G4). Ngày ở cột đầu là ngày làm việc theo giờ Việt Nam.

Tổng hợp lỗi của AI phát hiện sau khi giao trong Tuần 8: 8 lỗi. (1) PR #43: test ml-service chạy file V1 có lệnh sửa CSDL fashionshop, đỏ trên CI (issue #44). (2) PR #43: kết nối quản trị của test thiếu autocommit nên dữ liệu cây khảo sát của V5 bị mất (issue #45, phát hiện ở bước sau). (3) PR #46: băm mật khẩu demo bằng bcrypt 10 vòng, SonarQube xếp lỗ hổng (issue #47). (4) PR #46: Claude đoán sai nguyên nhân Reliability C là so sánh số thực (issue #48). (5) PR #46: assert so 2 biểu thức giống hệt nhau trong test (issue #49). (6) PR #46: hàm main luôn trả cùng 1 giá trị và xáo trộn bằng bộ sinh số ngẫu nhiên (issue #50). (7) PR #52: khóa GET_LOCK không kèm tên CSDL, test treo khi ml-service khác đang chạy (issue #51). (8) Phân nhóm: Claude báo trong thread là dữ liệu mô phỏng chia 6 nhóm, sau đó phát hiện quy tắc chọn K chia quá tay, sửa quy tắc (K = 4) và tự đính chính trong thread. Ngoài ra Claude tự bắt trước khi giao: request POST từ backend sang ml-service mất thân do HTTP/2 (ép HTTP/1.1), dữ liệu mô phỏng cũ trong CSDL đánh giá lệch kiểu khách (sinh lại); không tính vào số lỗi.

| Ngày | Công cụ | Phạm vi công việc | Prompt chính (tóm tắt) | Phần AI sinh | Phần tự sửa/viết lại | Lỗi AI đã phát hiện (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 – 25/10/2026 | Claude | Báo cáo Tuần 7 | "kế hoạch tiếp theo là gì"; chọn viết báo cáo Tuần 7 ngay, phần ký điền sau | Mục A, Mục B Tuần 7 (.md, .docx) | Mạnh đọc lại, tự commit, mở PR #42, merge | Không có lỗi sau khi giao |
| 24 – 26/10/2026 | Claude (ghi file vào máy Mạnh) | ml-service kết nối MySQL, tiến trình lấy việc recompute_request | "vậy là bắt đầu làm tuần 8 được chưa"; chọn thứ tự: kết nối CSDL và hàng đợi trước, rồi dữ liệu mô phỏng, rồi gợi ý | 20 file của commit ba5573c: app/db.py, app/recompute/*, test, sửa ci.yml, Docker Compose; bản sửa eb25020 | Mạnh tự commit, mở PR #43, đọc CI rồi merge | (1) Test chạy file V1 có lệnh sửa CSDL fashionshop, job ML service đỏ trên CI (issue #44). Sửa ở commit eb25020 trước khi merge. (2) Kết nối quản trị của test thiếu autocommit (issue #45), phát hiện ở bước dữ liệu mô phỏng, sửa trong PR #46 |
| 26/10/2026 | Claude (ghi file vào máy Mạnh) | Dữ liệu hành vi mô phỏng, 6 tài khoản demo, notebook EDA | Sinh dữ liệu mô phỏng có các kiểu khách khác nhau và tài khoản demo; "mật khẩu có ràng buộc gì không" | 14 file của commit 8265c70: package app/simulation, notebook EDA, test; bản sửa f1c1e97, 60d1ea4 | Mạnh tự đặt mật khẩu demo trong biến môi trường, chạy lệnh sinh dữ liệu trên máy; tự commit, mở PR #46, đọc SonarQube rồi merge | (3) bcrypt 10 vòng (issue #47). (4) Đoán sai nguyên nhân Reliability C (issue #48, đã đính chính bằng bình luận). (5) Assert so 2 biểu thức giống nhau (issue #49). (6) main trả cùng giá trị, xáo trộn bằng bộ sinh số ngẫu nhiên (issue #50). Cả 4 sửa trước khi merge |
| 26/10/2026 | Claude (ghi file vào máy Mạnh) | Gợi ý hybrid trong ml-service (theo nội dung, hay mua cùng, khảo sát, bán chạy), đánh giá offline | Làm gợi ý theo hướng hybrid anh Duy góp ý; hỏi "sao lại chạy lại mỗi đêm" | 21 file của commit a575690: app/recommendation/* (đặc trưng, mô hình, bộ nhớ đệm, đánh giá), API nội bộ, test; danh-gia-goi-y.md | Mạnh hỏi lại lý do chạy lại mỗi đêm trước khi đồng ý; tự commit, mở PR #52, merge | (7) Khóa GET_LOCK không kèm tên CSDL (issue #51). Claude tự phát hiện khi chạy thử, sửa trước khi merge |
| 26/10/2026 | Claude (ghi file vào máy Mạnh) | Backend và trang chủ đọc gợi ý từ ml-service | Bước 3b: hiện gợi ý cho khách trên trang chủ, sản phẩm liên quan và kết quả khảo sát lấy từ ml-service | 20 file của commit 78940ef: RecommendationService, MlServiceClient, PersonalRecommendations.jsx, test, Postman | Mạnh tự commit, mở PR #53, merge | Không có lỗi sau khi giao. Claude tự bắt lỗi mất thân request POST do HTTP/2 trước khi giao |
| 26/10/2026 | Claude (đọc và sửa thẳng file tiểu luận trên Google Docs) | Sửa công thức (1.4) và mục 1.1.2 cho khớp code | "chỗ đó đang có vấn đề gì thế"; chọn giữ số hạng bán chạy và sửa Doc | Công thức (1.4) mới, đoạn giải thích pop(j), b(j), trọng số; câu trọng số sau (1.3) | Mạnh chọn hướng sửa | Không có lỗi sau khi giao. Claude kiểm tra lại kiểu chữ, cỡ chữ sau khi sửa |
| 27 – 28/10/2026 | Claude (ghi file vào máy Mạnh) | Ghi lượt hiện, lượt bấm gợi ý và API tỷ lệ bấm (CTR) | "có vẻ như sắp hết token tuần này rồi, bạn thấy nên dùng hết vào làm gì cho tối ưu"; chọn làm CTR | 28 file của commit 6f17c6c: RecommendationEventService, RecommendationGrid.jsx, API CTR, test, Postman, đặc tả mục 3.14 | Mạnh tự commit, mở PR #54, merge | Không có lỗi sau khi giao |
| 28/10/2026 | Claude | Trả lời "100.000 khách có chịu nổi không"; thêm đo tải k6 vào kế hoạch | Bình luận trên danh-gia-goi-y.md: "nếu bị hội đồng hỏi có 100000 khách thì trang web có chịu nổi không thi sao" | Phân tích chi phí tính lại gợi ý theo số khách, mục đo tải k6 trong kế hoạch Tuần 11 | Mạnh đồng ý thêm vào kế hoạch; bỏ ý tưởng gợi ý theo hành vi lọc ("thôi bỏ đi, cứ làm tiếp theo kế hoạch") | Không có lỗi |
| 28/10/2026 | Claude (ghi file vào máy Mạnh) | Phân nhóm khách hàng RFM + K-Means, migration V6 | Làm phân nhóm theo kế hoạch (K-Means trên R, F, M, chọn K bằng Elbow + Silhouette như anh Duy đồng ý) | 13 file của commit 8f0d30b: app/segmentation/*, V6, test, README, đặc tả mục 3.10 | Mạnh tự commit, mở PR #55, merge | (8) Báo nhầm 6 nhóm do quy tắc chọn K chia quá tay; sửa quy tắc trước khi giao, tự đính chính trong thread |
| 28/10/2026 | Claude | Tài liệu giải thích toàn bộ phần học máy | "những gì làm liên quan tới phần gợi ý sản phẩm thì bạn ghi rõ tất cả cho mình hiểu nữa nha, vì đây là phần chính của đề tài này mà"; "cả cách làm nữa nha" | giai-thich-hoc-may.md: các bước gợi ý và phân nhóm, công thức, ví dụ số, câu hỏi hội đồng, giới hạn | Mạnh đọc để ôn và viết Chương 6 | Không có lỗi sau khi giao |
| 28/10/2026 | Claude (ghi file vào máy Mạnh) | Trang admin khách hàng và phân nhóm (US-18, US-19) | "có" (làm tiếp US-18/19 theo kế hoạch) | 25 file của commit 87e26d0: CustomerAdminService, CustomerAdminController, 3 entity chỉ đọc, 3 trang admin, test, Postman | Mạnh tự commit, mở PR #56, đọc SonarQube và chọn merge dù cổng đỏ ở độ phủ frontend | Không có lỗi sau khi giao |
| 28/10/2026 | Claude | Soạn báo cáo Tuần 8 (file này) | Chọn viết báo cáo Tuần 8 | Bản nháp Mục A và Mục B, dựng lại từ lịch sử Git, CI, Issues, SonarQube và thread | Chờ Mạnh đọc lại và sửa | Chưa có (chờ Mạnh đọc lại) |