# Báo cáo tiến độ — Tuần 4 (01/10 – 07/10/2026)

# A. Báo cáo tiến độ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ — TUẦN 4 (thực hiện 19/09 – 11/10/2026)

Sinh viên: Đoàn Ngọc Mạnh

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Minh Đạo

Đề tài: Website bán hàng có tích hợp học máy trong gợi ý mua hàng và phân nhóm khách hàng

1. Công việc đã hoàn thành trong tuần:

Phần kỹ thuật Tuần 4: dựng khung 3 service, cơ sở dữ liệu, Docker, CI (19/09 – 11/10):

- Bước 1 (19/09): khung backend Spring Boot 4.1.1, Java 21, kiến trúc phân lớp gồm 9 package (controller, service, repository, entity, dto, security, exception, client, config). Mỗi package có file package-info.java (mô tả vai trò của 8 package được sửa lại cho đúng ở Bước 6, ngày 11/10), tên package đặt theo component diagram để mã nguồn khớp thiết kế (TC2.1). Cài Checkstyle (Google Java Style) và Spotless (google-java-format) để giữ quy ước code (TC2.4)

- Bước 2 (19/09): schema MySQL 8.4 gồm 17 bảng, chép từ từ điển dữ liệu của đặc tả, tạo bằng migration Flyway (V1__init_schema.sql). Hibernate chỉ kiểm tra lược đồ có khớp không, không tự tạo hay sửa bảng (TC2.1). Bảng "order" của đặc tả có tên "orders" trong SQL vì "order" là từ khóa của MySQL

- Bước 3 (23/09): khung React + Vite, ESLint + Prettier; trang thử gọi API /actuator/health của backend qua CORS, hiện "Trạng thái backend: UP"

- Bước 4 (30/09): khung FastAPI cho dịch vụ học máy (Python 3.13, quản lý thư viện bằng uv, Ruff, pytest), endpoint /health, 2 module recommendation và segmentation đúng component diagram (TC2.1). Phần học máy thật làm từ Tuần 8

- Bước 5 (10/10): Docker Compose đủ 4 container theo deployment diagram: mysql, ml-service, backend, frontend (Nginx, cổng 3000). ml-service không mở cổng ra ngoài, giới hạn 1 CPU và 1 GB RAM; backend đọc địa chỉ cơ sở dữ liệu, địa chỉ dịch vụ học máy và danh sách origin CORS từ biến môi trường (TC2.6). Đã chạy thử trên máy: 4 container lên, backend gọi được ml-service, trang ở cổng 3000 báo "Trạng thái backend: UP"

- Bước 6 (10–11/10): GitHub Actions chạy trên mỗi Pull Request vào main và mỗi commit lên main, gồm 4 job (TC2.6):

  - Backend: Spotless, build, chạy test với một MySQL 8.4 tạm, Checkstyle

  - Frontend: Prettier, ESLint, build

  - ML service: Ruff, pytest

  - Docker images: build thử 3 image

Lúc chạy thử phát hiện cấu hình Checkstyle từ Bước 1 chỉ cảnh báo, không chặn được vi phạm nào. Đã sửa để mọi vi phạm Google Java Style đều làm CI đỏ, chặn merge (em chốt mức này ngày 11/10, TC2.4). Ảnh hưởng tới thiết kế: Google Java Style viết chữ viết tắt trong tên lớp như một từ, nên component MLServiceClient trong đặc tả sẽ có tên lớp MlServiceClient trong code (tương tự VnPayClient); Javadoc bắt buộc cho mọi class và method public

- Bước 7 (11/10): thêm 2 job CI (TC2.4):

  - SonarQube Cloud (tên mới của SonarCloud): phân tích tĩnh cả 3 service trong 1 project, chạy trên mỗi PR và trên main. Để ở chế độ "chỉ báo cáo" đến Tuần 11, lý do ở Mục 3

  - gitleaks 8.30.1: quét secret trên toàn bộ lịch sử Git ở mỗi lần chạy CI; file gitleaks tải về được kiểm tra mã SHA-256

- Cách làm: từ Bước 5, mỗi bước làm trên một nhánh riêng, mở Pull Request rồi merge vào main (PR #2, #3, #4). Bước 1–3 em tự làm trên máy theo hướng dẫn từng bước do AI (Claude) soạn; Bước 4 Claude Code tạo file trên máy em theo prompt Claude soạn, em tự chạy lại test và commit; Bước 5–7 Claude ghi file thẳng vào thư mục repo trên máy em, em kiểm tra, tự commit, mở PR và merge. Chi tiết từng lần dùng AI ở Mục B (TC2.3)

Việc tài liệu trong cùng thời gian (01/10 – 08/10):

- 01/10: viết lại tab Đề Cương và Báo Cáo của file tiểu luận (Google Docs) theo khung 6 chương; viết Phần mở đầu, mục 1.1 Cơ sở lý thuyết và danh mục 16 tài liệu tham khảo; đánh số lại các tab sơ đồ thành mục 2.3–2.6

- 01/10: báo cáo tiến độ lần đầu với anh Duy (trợ giảng phụ trách quy trình khóa luận của khoa) về phần khảo sát hiện trạng. Làm theo góp ý: thêm ưu điểm, nhược điểm của từng nền tảng, vẽ quy trình nghiệp vụ (Hình 2–4, mục 2.4 tab Khảo Sát), bỏ bộ dữ liệu H&M vì không phải dữ liệu của người Việt (TC1)

- 03/10: chốt nguồn dữ liệu học máy: phân nhóm khách hàng dùng dữ liệu mô phỏng theo số liệu thị trường Việt Nam (Sách trắng TMĐT Việt Nam 2023, Metric quý III/2025), cộng dữ liệu thật của đợt dùng thử (26/11 – 09/12). Thêm cơ chế dự phòng: dịch vụ học máy quá 500 ms chưa trả lời hoặc báo lỗi thì trang hiện sản phẩm bán chạy, phần còn lại của trang vẫn bình thường (mở rộng BR-22, US-12, US-13, NFR-04)

- 04–05/10: chốt thêm một số điểm thiết kế, mỗi điểm kèm lý do (TC2.1):

  - Thêm bảng product_event_log ghi 3 sự kiện (thêm vào giỏ, gợi ý được hiển thị, gợi ý được bấm), để có dữ liệu cho hồ sơ sở thích và đo tỷ lệ bấm vào gợi ý

  - "Đơn hoàn tất" là đơn ở trạng thái Đã giao, để cách tính RFM rõ ràng; "hàng bán chạy" là tổng số lượng bán trong các đơn chưa bị hủy, dùng cho cơ chế dự phòng

  - Trang chi tiết sản phẩm thêm dải "Có thể bạn cũng thích" ở cuối trang, tải dần 20 sản phẩm mỗi lần thay vì hiện hết một lần, để trang không bị chậm

  - Phần gợi ý dùng bộ dữ liệu sản phẩm Tiki trên Kaggle, bỏ ViEcomRec vì khác ngành hàng (sữa rửa mặt). Kiểm tra bộ Tiki: 41.603 sản phẩm (giày dép, túi, balo – vali, phụ kiện), không có quần áo; sau khi lọc còn 13.201 sản phẩm thuộc 121 danh mục

- 07/10: anh Duy đồng ý dùng dữ liệu Tiki và bỏ chữ "thời trang" khỏi tên đề tài: cửa hàng bán mặt hàng nào cũng được, trọng tâm là áp dụng tốt học máy vào gợi ý và phân nhóm khách hàng. Tên mới như ở đầu báo cáo này. Đã sửa bìa, 2 phiếu đánh giá và tab Đề Cương; phần thân báo cáo còn chỗ ghi "thời trang", sẽ sửa dần (TC1, TC2.1)

- 07/10: theo góp ý của thầy về luồng sử dụng (em đưa vào tài liệu ngày 07/10), thêm use case US-23 "Khảo sát sở thích lần đầu": người dùng vào web lần đầu trả lời một khảo sát ngắn, kết quả dùng để gợi ý ngay khi chưa có dữ liệu hành vi. Kèm 2 quy tắc nghiệp vụ mới BR-37, BR-38 và bảng user_preference; nguồn gợi ý ở trang chủ theo thứ tự: hành vi thật, rồi kết quả khảo sát, rồi sản phẩm bán chạy. Đã cập nhật file tiểu luận (mục 2.3.2.23, Bảng 2.34, bảng lớp 2.35, Phụ lục A với 38 quy tắc nghiệp vụ) và vẽ lại sơ đồ use case, sơ đồ lớp, Hình 2–4 (TC2.1). Tổng cộng nay là 23 use case, 38 quy tắc nghiệp vụ

- 07/10: chuẩn bị nội dung trình bày use case và đặc tả với anh Duy: tổng quan 23 use case, đi sâu 4 use case liên quan học máy (có US-23); đề xuất thay biến thể "size × màu" bằng "phân loại" chung cho hợp dữ liệu Tiki, thêm bộ lọc theo danh mục, giá, thương hiệu, đánh giá. Buổi trình bày dự kiến ngày 08/10 không diễn ra; anh Duy trả lời các đề xuất này ngày 15/10 (báo cáo Tuần 5)

→ Phần kỹ thuật đã xong 5/6 việc của Tuần 4 trong kế hoạch, việc thứ 6 là báo cáo này. CI làm nhiều hơn mức "build + lint" của kế hoạch: có chạy test và build Docker image. Tính theo lịch thì đang chậm khoảng 1 tuần (Mục 3).

2. Kết quả / minh chứng:

- Repository: https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop (nhánh main, commit mới nhất c93c6f3 ngày 11/10/2026)

- Commit theo từng bước:

  - Bước 1: 628b088 (19/09)

  - Bước 2: 7bc75b0 (19/09)

  - Bước 3: 912cffb (23/09)

  - Bước 4: 221ccda (30/09)

  - Bước 5: 8fb8727 (10/10), PR #2 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/2 (merge commit 4612134)

  - Bước 6: 54e7713 và 8294b78 (11/10), PR #3 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/3 (merge commit dc183a3)

  - Bước 7: 9210d6f (11/10), PR #4 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/4 (merge commit c93c6f3)

  - Tài liệu trong repo (CLAUDE.md, docs/coding-convention.md, docs/dac-ta-yeu-cau.md): fdad447 (21/09), 7bea9c0 (23/09), 6d11ef1 (30/09)

- Lịch sử chạy CI (GitHub Actions), cả 4 lần đều xanh:

  - #1, PR #3 (11/10): 4/4 job xanh, https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/actions/runs/38103033774

  - #2, main sau khi merge PR #3 (11/10): 4/4 job xanh, https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/actions/runs/38103259379

  - #3, PR #4 (11/10): 6/6 job xanh, https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/actions/runs/38122098527

  - #4, main sau khi merge PR #4 (11/10): 6/6 job xanh, https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/actions/runs/38122104286

6 job: Backend (Spring Boot), Frontend (React + Vite), ML service (FastAPI), Docker images, SonarQube Cloud, Secret scan (gitleaks)

- Quét secret (TC2.4): gitleaks 8.30.1 quét toàn bộ lịch sử Git: 0 secret bị phát hiện (trong phạm vi bộ quy tắc mặc định, không gồm file nhị phân). Lần chạy trên main ngày 11/10 (lần chạy CI #4): 12 commit được quét, khoảng 1,28 MB, kết quả "no leaks found". Số 12 ít hơn 19 commit trên main vì gitleaks không đếm commit không thêm dòng văn bản nào: 3 merge commit, 3 commit chỉ thêm file .docx, 1 commit chỉ đổi tên file

- Phân tích tĩnh (TC2.4): SonarQube Cloud, project ngocmanhnct_fashion-recommender-shop, trang tổng quan nhánh main: https://sonarcloud.io/dashboard?id=ngocmanhnct_fashion-recommender-shop&branch=main

  - Lần phân tích nhánh main ngày 11/10 (lần chạy CI #4): "ANALYSIS SUCCESSFUL", 30 file được đưa vào phân tích, trong đó Java 11 file mã nguồn và 1 file test, Python 5 file, JavaScript/CSS 7 file

  - Số liệu nhánh main sau lần phân tích ngày 11/10 (trang Overview / Project health trên SonarQube Cloud):

Quality Gate: Passed; Open issues: 0

Reliability (bug): 0 bug, hạng A

Security (lỗ hổng): 0 lỗ hổng, hạng A

Maintainability (code smell): 0 code smell, hạng A

Security Hotspots: 0, Security Review hạng A

Duplications (trùng lặp mã): 0,0%

Số dòng code (Lines of code): 334

Coverage: 0,0% (chưa cấu hình báo cáo coverage, làm ở Tuần 11)

  - Ảnh chụp trang Project health nhánh main (Mạnh chụp ngày 11/10): Hình 1 ở cuối Mục A

  - Kết quả trên PR #4 (bình luận tự động của SonarQube Cloud, 11/10): Quality Gate passed; 0 issue mới; 0 Security Hotspot; trùng lặp trên code mới 0,0%; coverage trên code mới 0,0% (PR #4 chỉ sửa file cấu hình và tài liệu, không có dòng mã nguồn mới nào để tính coverage); 12 cảnh báo rủi ro thư viện mới ("New dependency risks"), em chưa xem chi tiết

- Tài liệu: docs/coding-convention.md trong repo đã cập nhật theo Checkstyle chặn thật và quy tắc tự giữ trước khi merge (Mục 4); file tiểu luận trên Google Docs với các phần đã sửa ở Mục 1: https://docs.google.com/document/d/1LkCw_g2xC1FuqBZ8Dz5Dy1WmUQ6rsOA074jwIEX1-2Y/edit

- Nhật ký sử dụng AI (AI Usage Log) Tuần 4: Mục B bên dưới (TC2.3)

3. Vướng mắc / khó khăn:

- Chậm khoảng 1 tuần so với kế hoạch. Tuần 4 theo lịch là 01/10 – 07/10; Bước 1–4 đã làm sớm (19/09 – 30/09), nhưng Bước 5–7 đến 10–11/10 mới xong. Khoảng 01/10 – 08/10 dành cho phần tài liệu phát sinh sau góp ý của anh Duy và của thầy (Mục 1), trong thời gian đó không có commit code nào. Đến 11/10 chưa bắt đầu việc nào của Tuần 5 (08/10 – 14/10)

- Khối lượng trước mốc chốt sản phẩm (hạn an toàn trước 28/10) tăng thêm: 2 bảng mới (user_preference cho US-23, product_event_log), nạp và chuyển dữ liệu Tiki vào lược đồ. Từ 12/10 đến hạn an toàn chỉ còn 16 ngày cho khoảng 3 tuần việc theo kế hoạch (Tuần 5–7). Phương án đã định nếu không kịp: cắt nhóm tính năng phụ (yêu thích, đánh giá, mã giảm giá) trước, giữ nguyên thời gian cho 2 mô-đun học máy

- Cổng chất lượng của SonarQube Cloud: gói miễn phí (Free) dùng cổng "Sonar way" cố định, trong đó có điều kiện coverage trên code mới từ 80%. Coverage đến Tuần 11 mới đo, nên nếu để cổng chặn merge thì mọi PR có code mới từ Tuần 5 sẽ đỏ dù code không có lỗi. Ngày 11/10 em chọn để SonarQube Cloud chỉ báo cáo đến Tuần 11; trong lúc đó tự giữ quy tắc trước khi merge: 0 bug mới, 0 lỗ hổng mới, mọi cảnh báo bảo mật mới đã được xem xét, trùng lặp trên code mới không quá 3% (ghi ở docs/coding-convention.md Mục 4; ngày 14/10 câu "mọi security hotspot mới đã được review" được sửa thành như trên vì SonarQube Cloud đã bỏ khái niệm security hotspot, cảnh báo nay là issue thường). Gói OSS cho sửa cổng nhưng đòi gắn giấy phép mã nguồn mở cho code, em chưa quyết việc này

- Quy trình Pull Request chưa chặt (TC2.4):

  - Bước 1–4 commit thẳng vào main, chưa qua PR: cách làm nhánh, PR, CI rồi mới merge đã quyết từ 14/09, nhưng hướng dẫn Bước 1–4 chưa áp dụng. Tính đến 11/10, 4 trong 16 commit (không kể merge commit) trên main đi qua PR

  - Đến 11/10 nhánh main chưa có ruleset bảo vệ, nên chưa có gì chặn merge khi CI chưa chạy xong (đã bật ngày 15/10/2026, xem Mục 4). PR #4 được merge 9 giây sau khi mở, trước khi CI chạy xong (CI xanh khoảng 1 phút sau đó); PR #2 merge khi repo chưa có CI; PR #3 merge sau khi 4 job CI xanh

  - Các PR chưa có review: GitHub không cho tác giả tự approve PR của mình, nên khi làm một mình chỉ có thể tự đọc diff và để lại bình luận (câu hỏi ở Mục 5)

- Tài liệu chưa đồng bộ hết sau các thay đổi 03–07/10: README.md ở gốc repo còn tên đề tài cũ (file đang lưu dạng UTF-16, cần chuyển sang UTF-8 khi sửa); docs/dac-ta-yeu-cau.md trong repo chưa có US-23, BR-37, BR-38; phần thân file tiểu luận còn chỗ ghi "thời trang"

4. Kế hoạch tuần tiếp theo (Tuần 5: phát triển lõi #1, làm trong tuần 12/10 – 18/10 do đang chậm khoảng 1 tuần):

- Bật ruleset bảo vệ main: bắt buộc đi qua PR và 6 job CI xanh trước khi merge. Đã làm ngày 15/10/2026 (ruleset main, trạng thái Active, thêm chặn xóa nhánh và force push)

- Xem 12 cảnh báo rủi ro thư viện ("New dependency risks") trên SonarQube Cloud

- Migration Flyway mới (V2) thêm 2 bảng user_preference (US-23) và product_event_log, không sửa migration V1 đã chạy; cập nhật docs/dac-ta-yeu-cau.md trong repo cho khớp

- Đăng ký, đăng nhập bằng JWT (hết hạn 24 giờ), phân quyền Người mua / Quản trị viên, trang quản trị cơ bản; viết unit test song song khi code

- Quản lý sản phẩm và danh mục (CRUD); chốt phạm vi mặt hàng và cách chuyển dữ liệu Tiki vào lược đồ, theo ý kiến của anh Duy về đề xuất biến thể "phân loại"

- Sửa tài liệu theo tên đề tài mới (README, phần thân file tiểu luận); báo cáo Tuần 5

→ Thứ tự ưu tiên: migration V2, đăng ký/đăng nhập JWT và phân quyền, CRUD sản phẩm và danh mục làm trước. Trang quản trị cơ bản và phần sửa tài liệu theo tên mới, nếu không kịp, dời sang đầu Tuần 6. Việc "triển khai bản đầu lên staging" của Tuần 5 dời sang Tuần 6, vì chưa chọn nơi triển khai (kiểm tra GitHub Student Developer Pack trước) và đang chậm khoảng 1 tuần.

5. Cần thầy hỗ trợ / xác nhận:

- Xin thầy xác nhận tên đề tài mới "Website bán hàng có tích hợp học máy trong gợi ý mua hàng và phân nhóm khách hàng" (bỏ chữ "thời trang") và việc dùng bộ dữ liệu sản phẩm Tiki. Anh Duy đã đồng ý ngày 07/10. Tên trong đề cương ban đầu có chữ "thời trang", nên em xin thầy cho biết có cần làm thủ tục đổi tên với khoa không

- Báo để thầy biết và xin thầy xem lại: em đã thêm US-23 "Khảo sát sở thích lần đầu" theo góp ý của thầy, kèm BR-37, BR-38 và bảng user_preference (Mục 1). Xin thầy xác nhận cách làm này đúng ý thầy

- Xin thầy hẹn lịch buổi chốt sản phẩm cuối và bộ chỉ số đánh giá (mốc bắt buộc G1: hạn an toàn trước 28/10, hạn tuyệt đối 29/10).

- Xin thầy xác nhận hình thức và tần suất báo cáo tiến độ chính thức (nhắc lại từ 11/09 và báo cáo Lần 1)

- Xin thầy xác nhận cách hiểu "Pull Request có review" khi làm một mình (TC2.4, nhắc lại từ báo cáo Lần 1): GitHub không cho tác giả tự approve PR của mình. Em đề xuất: mọi thay đổi đi qua PR, 6 job CI phải xanh (sẽ bắt buộc bằng ruleset), em tự review diff theo checklist và ghi 1 bình luận review trên PR trước khi merge

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn: _______________

# Ảnh minh chứng

Hình 1. SonarQube Cloud, trang Project health của nhánh main sau lần phân tích ngày 11/10/2026 (Mạnh chụp ngày 11/10)

# B. AI Usage Log — Tuần 4

Mạnh xem lại từng dòng, sửa cho đúng với những gì đã thực sự làm, rồi đối chiếu với lịch sử commit (quy tắc G4). Các dòng 19/09, 23/09 và 30/09 được soạn ngày 09/10/2026 từ nhật ký quyết định ho-so-du-an.md Mục 5 (ghi đúng ngày làm việc) và các ghi chú "Cập nhật thực tế" trong setup-ky-thuat-tuan4.md. Ngày ở cột đầu là ngày làm việc thật, không phải ngày soạn dòng này.

Các dòng 10–11/10 và 11/10 được soạn ngày 11/10/2026 từ lịch sử trao đổi với Claude, lịch sử commit và log CI trên GitHub. Về ngày: "09/10/2026" ở câu trên và ở cột Ngày của dòng Bước 5 là ngày theo giờ UTC; theo giờ Việt Nam, Bước 5 làm trong ngày 10/10/2026 (commit 8fb8727 lúc 03:30, PR #2 merge lúc 03:56), nên khi duyệt Mạnh sửa ô đó thành 10/10/2026 cho khớp lịch sử commit (G4). Tương tự, 3 ghi chú "bổ sung/Cập nhật 09/10/2026" trong docs/coding-convention.md (commit 8294b78) do Claude ghi theo giờ UTC; theo giờ Việt Nam là 10/10/2026, khớp với dòng Bước 6. Mạnh có thể sửa các ngày đó thành 10/10/2026 ở một commit sau để repo và log khớp nhau.

Tổng hợp lỗi của AI tự phát hiện trong Tuần 4: 10 lỗi (2 ở Bước 1–2, 5 ở Bước 3, 1 ở Bước 5, 2 ở Bước 6: cấu hình Checkstyle từ coding-convention.md và hướng dẫn Bước 1 không bao giờ chặn được vi phạm, sửa ở commit 8294b78; một câu trả lời sai về việc Claude đã làm trên GitHub, đính chính sau khoảng 1 phút), cộng 2 lần công cụ trong VS Code tự đổi java.version 21 → 25 (23/09 và 30/09). Lỗi ở Bước 5 và lỗi thứ hai ở Bước 6 là lỗi quy trình, không ảnh hưởng sản phẩm. Ngoài ra 1 lần chép file sang máy Mạnh bị hỏng trên đường truyền (11/10), bắt được bằng so md5 trước khi ghi file nào, không tính là lỗi nội dung. Các điểm Claude tự rà soát bắt được trước khi giao file ở Bước 6–7 không tính vào số lỗi, giống Bước 4. Lũy kế cùng 7 lỗi của giai đoạn đầu (bao-cao-tien-do-lan-1.md) đã vượt xa ngưỡng ≥5 lỗi của TC2.3 Mức 5.

Chưa có trong bảng, đang tạm hoãn theo ý Mạnh: các dòng cho những buổi làm tài liệu có dùng AI từ 15/09 đến 08/10/2026 (ví dụ tài liệu khảo sát hiện trạng cho anh Duy, sửa file tiểu luận 01/10, chốt dữ liệu học máy 03–05/10, đổi tên đề tài, US-23 và vẽ lại hình 07/10, chuẩn bị buổi trình bày với anh Duy 08/10). Ngày 10/10/2026 (giờ Việt Nam), Claude bắt đầu rà soát các buổi này để soạn dòng log thì Mạnh bảo dừng ("dứng lại đi, mình sẽ làm sau"). Các dòng này sẽ được bổ sung khi Mạnh làm tiếp. Khi đối chiếu G4, đây là phần đang chờ bổ sung, không phải bỏ sót.

| Ngày | Công cụ | Phạm vi công việc | Prompt chính (tóm tắt) | Phần AI sinh | Phần tự sửa/viết lại | Lỗi AI đã phát hiện (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19/09/2026 | Claude | Bước 1–2 Tuần 4: khung Spring Boot (9 package layered, Checkstyle, Spotless), schema MySQL 17 bảng qua Flyway, docker-compose.yml cho MySQL | Yêu cầu hướng dẫn từng bước dựng khung backend và schema; dán nguyên văn log lỗi để chẩn đoán | Hướng dẫn setup-ky-thuat-tuan4.md Bước 1–2 (cấu trúc package, cấu hình plugin, migration V1__init_schema.sql chép từ từ điển dữ liệu, docker-compose.yml, application.properties) | Mạnh tự tạo project, tự gõ và chạy toàn bộ lệnh trên máy; tự phát hiện qua log: 8/9 package-info.java copy-paste quên đổi dòng package, pom.xml bị nhân đôi khối Spotless sau khi dùng "Add Starters", cổng 3306 bị container của đồ án cũ chiếm | (1) Hướng dẫn ban đầu khai Checkstyle/Spotless không có <version> → lỗi "No plugin found for prefix"; sửa bằng tra version trên Maven Central. (2) Hướng dẫn khẳng định thiếu jvm.config "sẽ lỗi ngay lần chạy đầu" — sai, vì cache của Spotless khiến google-java-format chưa từng chạy thật; đã sửa lại câu này |
| 23/09/2026 | Claude | Bước 3 Tuần 4: khung React + Vite, ESLint/Prettier, trang test gọi /actuator/health qua CORS | Yêu cầu hướng dẫn Bước 3; báo lại kết quả và lỗi khi làm thật | Hướng dẫn Bước 3 (cấu trúc thư mục, apiClient.js, HealthCheckPage.jsx, cấu hình ESLint/Prettier, WebConfig.java) | Mạnh tự làm toàn bộ; chọn ESLint thay Oxlint; tự tìm và dừng bản backend cũ giữ cổng 8080; phát hiện pom.xml bị đổi java.version 21 → 25 qua git status, đổi lại 21 trước khi commit 912cffb | 5 lỗi của hướng dẫn, sửa lại kèm ghi chú "Cập nhật thực tế": (1) không nhắc câu hỏi chọn linter của create-vite (mặc định Oxlint); (2) cho rằng ESLint do Vite sinh "đã cấu hình cho React" — thiếu eslint-plugin-react, không cài được với ESLint 10; (3) đặt formatOnSave trong frontend/.vscode/ ngoài khối ngôn ngữ — VS Code không đọc; (4) chọn Actuator làm endpoint test mà không kiểm tra CORS riêng của Actuator → bị chặn CORS; (5) ghi "Network Error → backend chưa chạy", thực ra lỗi CORS cũng hiện y hệt. Ngoài ra java.version 21 → 25 do một công cụ trong IDE tự đổi. Lúc đó chưa rõ nguồn; đến 09/10 thấy nhiều khả năng là công cụ nâng cấp Java của VS Code, vì repo trên máy có thư mục log .github/modernize/java-upgrade/20260920194711 (chạy ngày 20/09) |
| 30/09/2026 | Claude (soạn hướng dẫn và prompt) + Claude Code trên máy Mạnh (tạo file) | Bước 4 Tuần 4: khung FastAPI ml-service với uv, Ruff, pytest, endpoint /health | Yêu cầu hướng dẫn Bước 4; giao Claude Code tạo file theo 1 prompt ghi sẵn nội dung từng file và các việc không được làm (không CORS, không requirements.txt, không commit) | Hướng dẫn Bước 4; Claude Code tạo pyproject.toml, uv.lock, app/, tests/test_health.py, cấu hình VS Code cho Python | Mạnh tự cài uv; tự chạy lại pytest, Ruff, git status trong terminal thường thay vì tin báo cáo của agent, rồi tự commit | Không có lỗi mới. Lần này Claude chạy thử toàn bộ lệnh trước khi viết hướng dẫn nên bắt trước được 2 điểm (cần httpx2, cần pythonpath = ["."]). Cùng ngày, công cụ nâng cấp Java trong VS Code (nhánh appmod/java-upgrade-20260930224537) lại tự đổi java.version 21 → 25 và sửa CLAUDE.md, để ở dạng chưa commit — phát hiện ngày 09/10 |
| 09/10/2026 | Claude (ghi file thẳng vào thư mục repo trên máy Mạnh) | Bước 5 Tuần 4: Docker Compose đủ 4 container (3 Dockerfile, 3 .dockerignore, nginx.conf, docker-compose.yml; backend đọc DB_HOST, CORS_ALLOWED_ORIGINS từ biến môi trường; giới hạn 1 CPU/1 GB cho ml-service) | "tiếp tục với bước 5", sau đó "thực hiện bước 5 đi còn việc commit lên git thì để mình" | Toàn bộ các file trên, phần sửa application.properties, WebConfig.java, CLAUDE.md; hướng dẫn Bước 5 trong setup-ky-thuat-tuan4.md | Mạnh chọn giữ Java 21 (bỏ thay đổi 25 của công cụ VS Code); tự chạy docker compose up -d --build và kiểm tra (4 container lên, backend gọi được ml-service, trang 3000 báo UP); tự commit, mở PR, merge | (1) Claude tự đẩy nhánh buoc-5-docker-compose và mở PR nháp #1 lên GitHub trước khi Mạnh đồng ý, trái quy trình Mạnh tự làm git (D9); đã đóng PR, Mạnh xóa nhánh. (2) Không phải lỗi mà là giới hạn: Claude không build được image ở môi trường của mình (mạng chặn), chỉ chạy thử 4 container bằng file build sẵn, nên lần --build trên máy Mạnh mới là lần kiểm chứng thật. Lỗi cổng 8080 lúc chạy lần đầu là do backend trên máy vẫn đang chạy, không phải lỗi của AI |
| 10–11/10/2026 | Claude (ghi file thẳng vào thư mục repo trên máy Mạnh) | Bước 6 Tuần 4: GitHub Actions CI 4 job (backend: Spotless + mvnw verify có MySQL 8.4 tạm; frontend: Prettier, ESLint, build; ml-service: Ruff, pytest; build 3 Docker image); bật Checkstyle chặn build thật; sửa 2 lỗi cũ trong repo | "bây giờ làm tiếp các bước tiếp theo thôi"; báo "đã làm phần git" (merge PR #2 Bước 5, tạo nhánh ci/github-actions); chọn "Chặn đủ" ở câu hỏi lựa chọn "Bật Checkstyle chặn build khi code sai Google Java Style?"; báo "đã push", "đã merge rồi nhé, không có lỗi nào cả"; hỏi ngoài lề "bạn có cấu hình Two-factor settings trên git của mình không thế" | Toàn bộ 17 file của 2 commit: .github/workflows/ci.yml (mới); backend/pom.xml (violationSeverity=warning, Checkstyle 14.3.0); 3 dòng Javadoc (lớp FashionshopApplication, method main, constructor WebConfig); mô tả đúng vai trò cho 8 package-info.java; 3 README.md của frontend ghi lại bằng UTF-8; sửa coding-convention.md Mục 1.2, 1.3, 1.5, 4 và CLAUDE.md. Hướng dẫn Bước 6 (6.0–6.6) trong setup-ky-thuat-tuan4.md, nhật ký quyết định trong ho-so-du-an.md, câu hỏi lựa chọn kèm 3 phương án; lệnh git và nội dung commit message của 2 commit (Mạnh chạy nguyên văn); tiêu đề PR #3 theo gợi ý của Claude. Claude chạy thử lệnh của 3/4 job trên Linux và kiểm tra cú pháp ci.yml bằng actionlint; job Docker chỉ chạy thật lần đầu trên GitHub | Mạnh merge PR #2 trước rồi tạo nhánh (10/10). Chọn "Chặn đủ" (11/10), đúng phương án Claude khuyến nghị và đã làm theo trong lúc chờ. Tự tách 2 commit theo hướng dẫn (54e7713, 8294b78), push, mở PR #3, merge (dc183a3) sau khi 4 check xanh. Không sửa nội dung file AI sinh: Claude đối chiếu 2 commit khớp đúng 17 file đã ghi | (1) Lỗi ảnh hưởng sản phẩm, có từ trước: cấu hình Checkstyle do AI soạn (coding-convention.md 14/09, hướng dẫn Bước 1.4, commit 628b088) không bao giờ chặn được gì. Mọi quy tắc google_checks.xml ở mức warning, còn plugin mặc định chỉ tính error, nên failOnViolation vô tác dụng, trái với câu "vi phạm quy ước làm CI đỏ"; plugin 3.6.0 còn mặc định dùng Checkstyle 9.3 (2022), không đọc được cú pháp Java 21 mới. Nguyên nhân: lúc soạn chỉ thấy build xanh, chưa thử cố tình viết sai để xem build có đỏ không. Claude phát hiện khi chạy thử CI ngày 10/10, sửa ở 8294b78. Kéo theo phải sửa quy ước "Javadoc chỉ bắt buộc ở Controller/Service" và tên lớp MLServiceClient/VNPayClient (Google Style thật sự chặn; lớp Java sẽ đặt MlServiceClient, VnPayClient). (2) Lỗi quy trình, không ảnh hưởng sản phẩm: khi trả lời câu hỏi 2FA, Claude viết "Từ đầu đến giờ mình chỉ đọc thông tin công khai của repo…, không thay đổi gì". Câu này sai, vì lúc làm Bước 5 Claude đã push nhánh và mở PR nháp #1; Phiên điều phối của project (một phiên Claude khác) rà lại và chỉ ra câu sai; Claude gạch câu đó và đính chính sau khoảng 1 phút. Bắt trước khi giao, không tính lỗi (như Bước 4): rà soát chéo bản nháp ci.yml thấy đường dẫn cache uv sai, kiểm tra sức khỏe MySQL có thể báo sẵn sàng trước khi mở cổng 3306, cancel-in-progress hủy cả lần chạy trên main; đã sửa trước khi ghi vào máy Mạnh. Hai lỗi cũ sửa ở 54e7713 không phải lỗi nội dung AI sinh: 8 package-info.java cùng mang câu mô tả của controller do chép mẫu Bước 1.3; 3 README.md lưu UTF-16 hỏng từ Bước 3 (hướng dẫn 3.2 đã dặn tạo bằng VS Code, không dùng PowerShell) |
| 11/10/2026 | Claude (ghi file thẳng vào thư mục repo trên máy Mạnh) | Bước 7 Tuần 4: SonarQube Cloud (phân tích tĩnh, 1 project cho cả monorepo) và gitleaks (quét secret toàn bộ lịch sử Git) thành 2 job CI mới; SonarQube Cloud ở chế độ "chỉ báo cáo" đến Tuần 11 | Tiếp nối yêu cầu "làm tiếp các bước tiếp theo"; hỏi "SonarCloud là gì và dùng để làm gì"; chọn "Chỉ báo cáo" ở câu hỏi lựa chọn "Để SonarCloud chặn merge, hay chỉ báo cáo đến Tuần 11?"; hỏi "là mình phải làm những gì", "…không biết Project Key ở đâu để kiểm tra, Access Tokens thì đặt tên là gì"; báo "mình đã tắt rồi và hoàn thành bước 7 rồi" | 4 file của commit 9210d6f. ci.yml thêm job "SonarQube Cloud" (biên dịch backend rồi chạy SonarSource/sonarqube-scan-action@v8) và job "Secret scan (gitleaks)" (tải gitleaks 8.30.1, so SHA-256, quét toàn bộ lịch sử với --redact, ghi tóm tắt). sonar-project.properties mới. Sửa CLAUDE.md và coding-convention.md Mục 4 (quy tắc tự giữ trước merge: 0 bug mới, 0 lỗ hổng mới, hotspot mới đã review, trùng lặp code mới ≤ 3%). Hướng dẫn Bước 7 (7.0–7.6) trong setup-ky-thuat-tuan4.md, mục 11/10 trong ho-so-du-an.md, câu hỏi lựa chọn kèm 2 phương án, giải thích SonarCloud là gì, chỗ xem Project Key, tên token; lệnh git và nội dung commit message của 9210d6f (Mạnh chạy nguyên văn). Claude chạy thử job gitleaks trên Linux (0 secret; thử ngược bằng khóa AWS giả thì bắt được). Job Sonar chưa chạy thử được vì môi trường của Claude không vào được sonarcloud.io | Mạnh tạo nhánh ci/sonarcloud-gitleaks. Hỏi SonarCloud là gì rồi mới chọn "Chỉ báo cáo" (đúng phương án khuyến nghị). Tự tạo organization gói Free và project trên SonarQube Cloud, tắt Automatic Analysis, đối chiếu Organization Key. Tự tạo token và lưu vào secret SONAR_TOKEN, token không đi qua Claude. Tự commit 9210d6f, push, mở và merge PR #4 (c93c6f3). Không sửa nội dung file AI sinh: commit khớp đúng 4 file Claude ghi, chỉ khác kiểu xuống dòng (CRLF trên Windows) | Không có lỗi mới lọt vào sản phẩm: lần chạy CI đầu trên PR #4 và trên main xanh đủ 6 job. Bắt trước khi giao, không tính lỗi (như Bước 4): Claude tự rà soát lại bản nháp (cú pháp CI, SonarQube, các bước hướng dẫn, bảo mật) và sửa các điểm sau trước khi ghi file. (a) Bản nháp nói quá khả năng gitleaks (bắt được mật khẩu người tự đặt, mọi mật khẩu trong commit đều làm CI đỏ); nếu giữ thì câu "0 secret lộ" trong báo cáo sẽ sai, nên đã viết lại kèm phạm vi bắt/không bắt/không quét. (b) Lý do không dùng gitleaks-action ghi sai ("v2 không chạy được nữa từ 23/09/2026"); thật ra v2 vẫn chạy, chỉ bị ép sang Node 24. (c) Lệnh quét gitleaks trên máy trước khi commit không thấy file chưa commit, nên đổi sang --staged, ghim image theo digest, chạy chỉ đọc và không mạng. (d) Cách xử lý secret lộ thiếu bước thu hồi (Revoke) token. (e) sonar-project.properties thiếu backend/target/classes cho test, và chú thích về thêm test frontend sẽ gây lỗi "indexed twice". Sơ suất quy trình, không ảnh hưởng sản phẩm: gói file chép sang máy Mạnh bị hỏng trên đường truyền (gzip báo lỗi CRC, md5 lệch); bắt được trước khi ghi file nào vào repo, ghi lại bằng cách khác và md5 từng file khớp. Giới hạn: câu trả lời về icon "Accepted issues" dựa trên mã nguồn SonarQube Server, chưa đối chiếu giao diện SonarQube Cloud thật |
| 11/10/2026 | Claude | Bước 8 Tuần 4: soạn báo cáo Tuần 4, gồm Mục A và các dòng Mục B cho Bước 6–8 | "mình đã tắt rồi và hoàn thành bước 7 rồi" (không có yêu cầu riêng cho Bước 8: Claude kiểm tra PR #4 và CI trên GitHub, chuyển sang Bước 8 theo kế hoạch, xin Mạnh ảnh chụp trang Overview nhánh main trên SonarQube Cloud); 15:16 Mạnh gửi ảnh Project health trên SonarQube Cloud, 15:19 nhắn "334 Lines of Code" | Bản nháp Mục A (5 mục theo mau-bao-cao-tuan.md: công việc Bước 1–7 và việc tài liệu 01/10–08/10, minh chứng commit/PR/CI, vướng mắc, kế hoạch Tuần 5, việc cần thầy xác nhận); ghi chú đầu tài liệu; 3 dòng Mục B ngày 10–11/10 và 11/10 cùng dòng tổng hợp lỗi. Dựng lại từ lịch sử trao đổi với Claude, lịch sử commit và log CI (đọc qua GitHub, chỉ đọc) | Mạnh không sửa nội dung bản nháp (file docs/bao-cao-tuan-04.docx Mạnh commit ở PR #9 ngày 15/10 trùng khớp bản Claude soạn). Ngày 16/10 Mạnh giao Claude điền các chỗ trống từ thông tin có sẵn, chỗ thiếu thì hỏi rồi điền (ghi ở dòng Bước 5 báo cáo Tuần 5) | Không có số liệu sai. Một câu đã cũ: quy tắc tự giữ trước khi merge ghi theo khái niệm "security hotspot" mà SonarQube Cloud đã bỏ (lỗi (1) ở báo cáo Tuần 5); câu ở Mục 3 sửa ngày 16/10. Số liệu SonarQube Cloud trong Mục A lấy từ log CI, bình luận tự động của SonarQube Cloud trên PR #4 (đọc qua GitHub) và ảnh chụp trang Overview nhánh main do Mạnh gửi ngày 11/10 (Claude đọc số liệu từ ảnh vì không vào được sonarcloud.io): Passed, hạng A, 0 lỗi, trùng lặp 0,0%, coverage 0,0%, 0 hotspot, 334 dòng code |