# Báo cáo tiến độ — Tuần 5 (08/10 – 14/10/2026)

# A. Báo cáo tiến độ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ — TUẦN 5 (thực hiện 14/10 – 15/10/2026)

Sinh viên: Đoàn Ngọc Mạnh

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Minh Đạo

Đề tài: Website bán hàng có tích hợp học máy trong gợi ý mua hàng và phân nhóm khách hàng

1. Công việc đã hoàn thành trong tuần:

Rà soát tài liệu trước khi code (14/10, sáng):

- Rà lại logic file tiểu luận theo danh sách lỗi em tự lập (5 nhóm: học máy, đơn hàng và VNPay, mã giảm giá và phí ship, tài khoản và giỏ hàng, đánh số). Đã sửa thẳng vào file tiểu luận (TC2.1):

  - Gợi ý trang chủ vẫn tính sẵn theo lô hằng đêm, thêm bảng recommendation để lưu kết quả; ngưỡng 500 ms chỉ áp cho gợi ý tính tức thời (sản phẩm liên quan, gợi ý theo khảo sát)

  - K-Means chỉ phân cụm trên R, F, M; tuổi, giới tính, khung giờ mua, danh mục, giá trị đơn trung bình dùng để mô tả từng nhóm sau khi phân (lý do: biến phân loại và dữ liệu thiếu không đưa thẳng vào khoảng cách Euclid được)

  - Giữ 5 trạng thái đơn, thêm BR-39 (đơn ONLINE chưa thanh toán không được chuyển sang Đang xử lý) và BR-40 (callback VNPay đến sau khi đơn đã hủy thì hoàn tiền); nay có 40 quy tắc nghiệp vụ

  - Mã giảm giá: thống nhất sàn 5.000đ, ngưỡng miễn phí ship tính trên tiền hàng gốc, giới hạn lượt dùng theo từng tài khoản, thêm mức giảm tối đa cho mã phần trăm

  - US-13 cho cả Khách chưa đăng nhập (thêm QĐ_KH11); US-04, US-05 thêm bước gộp giỏ và chuyển kết quả khảo sát

  - Đánh số lại Bảng 2.2–2.10, Hình 1.1, Hình 2.1–2.10; bỏ chỗ ghi "22 user story" và các mã NFR không định nghĩa

  - Vẽ lại 8 hình cho khớp các chỗ sửa trên (Hình 2.2, 2.4–2.10)

Phần kỹ thuật Tuần 5 (14/10 – 15/10), mỗi bước một nhánh, một Pull Request:

- Bước 1 (14/10, PR #5): migration Flyway V2 (không sửa V1 đã chạy), thêm bảng user_preference (US-23, BR-37, BR-38), bảng recommendation (kết quả gợi ý tính sẵn, BR-20) và cột voucher.max_discount_amount; nay có 19 bảng. Cột thứ hạng tên rank_position vì RANK là từ khóa của MySQL 8 (cùng lý do với order → orders). Cập nhật docs/dac-ta-yeu-cau.md mục 3.12, 3.13 cho khớp (TC2.1)

- Bước 2 (14/10, PR #6): đăng ký, đăng nhập, phân quyền (TC2.2):

  - API POST /api/auth/register (đăng ký xong tự đăng nhập, tài khoản luôn là CUSTOMER, BR-04), POST /api/auth/login, GET /api/auth/me

  - Mật khẩu băm BCrypt; JWT ký HS256, hết hạn 24 giờ, chứa account_id và role

  - Sai email hay sai mật khẩu đều báo cùng một câu; sai 5 lần trong 15 phút thì khóa đăng nhập 15 phút

  - Mọi đường dẫn /api/admin/** chỉ tài khoản ADMIN gọi được (khách hàng bị 403); tài khoản quản trị đầu tiên tạo lúc khởi động từ biến môi trường, mật khẩu không nằm trong code

  - Lỗi trả về theo chuẩn ProblemDetail (RFC 9457), lỗi nhập liệu có danh sách lỗi theo từng trường

- Bước 3 (14–15/10, PR #7): quản lý danh mục, thương hiệu, sản phẩm cho quản trị viên (TC2.2):

  - Thêm, đổi tên, xóa danh mục và thương hiệu; còn sản phẩm (kể cả sản phẩm đã ngừng bán) thì không xóa được

  - Sản phẩm: tìm kiếm có phân trang, lọc theo danh mục; thêm sản phẩm cùng nhiều biến thể một lần; sửa thông tin và ảnh; thêm, sửa, xóa từng biến thể

  - Xóa sản phẩm là xóa mềm (ngừng bán) và giải phóng mã SKU (BR-36); sản phẩm ngừng bán không sửa được; mỗi sản phẩm luôn còn ít nhất 1 biến thể; không có 2 biến thể trùng size × màu; mã SKU không trùng trong toàn hệ thống

  - Bộ request Postman cho toàn bộ API (docs/postman/), chia nhóm Xác thực, Công khai, Khách hàng, Quản trị; từ nay mỗi API mới được thêm vào đây trong cùng lần thay đổi

- Bước 4 (15/10, PR #8): giao diện React (TC2.2):

  - Trang đăng nhập, đăng ký, hiện lỗi dưới từng ô nhập

  - Đăng nhập xong quản trị viên vào trang quản trị, khách về trang chủ; tải lại trang vẫn giữ đăng nhập; token hết hạn hoặc bị từ chối thì tự đăng xuất

  - Trang quản trị /admin (chỉ ADMIN vào được): sản phẩm (danh sách, tìm, lọc, phân trang, thêm, sửa, quản lý biến thể, ngừng bán), danh mục, thương hiệu

  - Dùng thư viện định tuyến react-router 8.4

- Test (TC2.4): backend có 40 test tự động chạy trong CI với MySQL thật (5 lớp test: đăng nhập, khóa đăng nhập, JWT, xác thực qua API, quản trị danh mục và sản phẩm). Frontend chưa có test tự động; Bước 4 được kiểm tra bằng cách chạy thử toàn bộ các luồng trên trình duyệt với backend thật (Mục 3)

- Cách làm: Claude viết file vào thư mục repo trên máy em, chạy test trước khi giao; em kiểm tra trên máy, tự tạo nhánh, commit, mở PR và merge sau khi CI xanh. Chi tiết từng lần dùng AI ở Mục B (TC2.3)

→ Đã xong 4/5 việc kỹ thuật của Tuần 5 trong kế hoạch (auth, trang quản trị cơ bản, CRUD sản phẩm và danh mục, test song song khi code); việc triển khai staging dời sang Tuần 6 như đã báo ở báo cáo Tuần 4.

2. Kết quả / minh chứng:

- Repository: https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop (nhánh main, commit mới nhất 79b79d7 ngày 15/10/2026)

- Pull Request và commit:

  - Bước 1: PR #5 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/5, commit 0337227 (14/10), merge commit 006657f

  - Bước 2: PR #6 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/6, commit 70e22a0 (14/10), merge commit ca8c1d1

  - Bước 3: PR #7 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/7, commit 6dd4bc2 và f02613e (15/10, f02613e là bộ Postman), merge commit 90eb96b

  - Bước 4: PR #8 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/8, commit efcfa19 (15/10), merge commit 79b79d7

- Quy mô: 5 commit (không kể merge commit), cộng dồn 104 lượt file thay đổi, khoảng 6.200 dòng thêm (gồm 693 dòng của file Postman và thay đổi của package-lock.json)

- CI (GitHub Actions), 6 job: Backend (Spring Boot), Frontend (React + Vite), ML service (FastAPI), Docker images, SonarQube Cloud, Secret scan (gitleaks). Cả 4 PR đều 6/6 job xanh trước khi merge; CI trên main sau mỗi lần merge cũng 6/6 xanh (lần chạy #6, #8, #10, #12):

  - PR #5: https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/actions/runs/38509026101

  - PR #6: https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/actions/runs/38511393855

  - PR #7: https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/actions/runs/38655642004 (ảnh chụp trang PR: Hình 1 ở cuối Mục A)

  - PR #8: https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/actions/runs/38666523467

- Phân tích tĩnh (TC2.4), SonarQube Cloud:

  - PR #5: cổng chất lượng Passed, 0 issue mới, trùng lặp 0,0% (PR chỉ có file migration SQL và tài liệu)

  - PR #6: 1 issue bảo mật "Make sure disabling Spring Security's CSRF protection is safe here" (quy tắc S4502). Đã xem xét và đánh dấu False positive kèm lý do: API không dùng session hay cookie (STATELESS), JWT gửi trong header Authorization nên trình duyệt không tự gửi kèm trong request từ trang lạ, CSRF không áp dụng được

  - PR #7: cổng chất lượng báo đỏ chỉ vì 1 điều kiện: Coverage on New Code 0,0% (yêu cầu ≥ 80%). Không có bug, lỗ hổng hay trùng lặp mã vượt ngưỡng. Lý do coverage 0% ở Mục 3

  - PR #8: cổng chất lượng báo đỏ vì 2 điều kiện: Coverage on New Code 0,0% (yêu cầu ≥ 80%) và Reliability Rating on New Code hạng C (yêu cầu hạng A), tức code frontend mới có ít nhất 1 issue độ tin cậy mức trung bình. Chú thích của SonarQube Cloud trên PR #8 ghi 3 issue mới: 2 lời gọi hàm bất đồng bộ không có await hay .catch ("Promises must be awaited...", NamedResourceManager.jsx dòng 57 và VariantManager.jsx dòng 42, ở nút xóa) và 1 thuộc tính autoFocus làm giảm khả năng truy cập (NamedResourceManager.jsx dòng 96). Hai lời gọi kia đi qua hàm run đã tự bắt lỗi và hiện thông báo, nên khi dùng thử không thấy lỗi, nhưng vẫn là code sai quy tắc. Em đã merge PR #8 khi chưa xem điều kiện thứ hai (Mục 3)

  - Nhánh main sau khi merge PR #8 (commit 79b79d7): cổng chất lượng Failed với cùng 2 điều kiện như PR #8 (ngày 11/10 là Passed)

- Quét secret: job gitleaks xanh ở cả 8 lần chạy CI của Tuần 5 (4 PR và 4 lần trên main). Lần chạy trên main sau khi merge PR #8 (lần #12): 17 commit được quét, khoảng 1,50 MB, kết quả "no leaks found". Mật khẩu quản trị và khóa JWT chỉ nằm trong file .env trên máy (không commit), .env.example để trống giá trị

- Ruleset bảo vệ nhánh main: bật ngày 15/10/2026 lúc 06:50 (tên main, trạng thái Active): bắt buộc đi qua PR, 6 job CI là check bắt buộc, chặn xóa nhánh và force push. PR #7 merge 13 giây sau khi bật; PR #8 là PR đầu tiên đi trọn vẹn dưới ruleset. Check "SonarCloud Code Analysis" không nằm trong danh sách bắt buộc vì SonarQube Cloud đang ở chế độ chỉ báo cáo

- Nhật ký sử dụng AI Tuần 5: Mục B bên dưới (TC2.3)

3. Vướng mắc / khó khăn:

- Cổng chất lượng SonarQube Cloud báo đỏ trên mọi PR có code mới (PR #6, #7, #8), vì CI chưa gửi báo cáo độ phủ test (JaCoCo) lên SonarQube Cloud nên coverage luôn tính là 0%, dù backend có 40 test chạy xanh. Đúng như đã lường trước ở báo cáo Tuần 4: SonarQube Cloud đang ở chế độ chỉ báo cáo đến Tuần 11, check này không chặn merge. Có thể bật JaCoCo sớm hơn nếu thầy thấy cần

- Riêng PR #8 còn trượt thêm điều kiện độ tin cậy (Reliability hạng C, Mục 2). Check của SonarQube Cloud không bắt buộc nên ruleset không chặn, và em đã merge khi chưa đọc kỹ bình luận của SonarQube Cloud, trái quy tắc tự giữ "0 bug mới" trước khi merge (docs/coding-convention.md Mục 4). Rút kinh nghiệm: từ nay đọc bình luận của SonarQube Cloud trên PR trước khi merge, chỉ merge khi điều kiện trượt duy nhất là coverage. 3 issue này sẽ sửa bằng một PR riêng đầu Tuần 6

- Frontend chưa có test tự động. Bước 4 mới được kiểm tra bằng cách chạy thử các luồng trên trình duyệt với backend thật; một lỗi (trang kiểm tra kết nối báo lỗi khi đã đăng nhập) chỉ lộ ra khi em tự dùng thử, đã sửa trước khi commit (Mục B). Dự kiến thêm test tự động cho frontend khi làm giỏ hàng, đặt hàng

- Biến thể sản phẩm trong code Bước 3 đang theo "size × màu" (BR-05, BR-15, BR-36). Ngày 15/10 anh Duy để em tự chọn cách làm, miễn chạy được thực tế; em chọn "phân loại 2 tầng" (mỗi sản phẩm có tối đa 2 tầng phân loại do quản trị viên đặt tên, ví dụ Màu sắc, Kích cỡ; sản phẩm không có phân loại thì có đúng 1 biến thể) và đã sửa file tiểu luận cùng ngày. Vì vậy phải sửa bảng biến thể, API và trang quản trị của Bước 3–4 trước khi nạp dữ liệu Tiki

- Bảng product_event_log (ghi sự kiện thêm vào giỏ, gợi ý được hiển thị, gợi ý được bấm) chưa có trong Bảng 2.35 của file tiểu luận nên chưa tạo trong V2. Ngày 15/10 đã bổ sung vào file tiểu luận, cùng bảng recompute_request cho cơ chế cập nhật gợi ý gần như tức thời theo góp ý của anh Duy cùng ngày (chi tiết ở báo cáo Tuần 6). Hai bảng này và cột phân loại 2 tầng sẽ tạo bằng migration V3 trước khi làm giỏ hàng

- Thời gian đến mốc chốt sản phẩm (hạn an toàn 28/10) còn 13 ngày cho phần lớn việc của Tuần 6–7: giỏ hàng, đặt hàng, VNPay, trang người dùng, khảo sát US-23, nạp dữ liệu Tiki, triển khai staging

4. Kế hoạch tuần tiếp theo (Tuần 6: phát triển lõi #2, 15/10 – 21/10):

- Sửa 3 issue SonarQube Cloud của PR #8 (PR riêng)

- Migration V3: cột phân loại 2 tầng, bảng product_event_log, recompute_request; cập nhật docs/dac-ta-yeu-cau.md; sửa API và trang quản trị Bước 3–4 theo phân loại 2 tầng (cập nhật Postman cùng lúc)

- Nạp dữ liệu sản phẩm Tiki vào danh mục, thương hiệu, sản phẩm, biến thể (theo phân loại 2 tầng)

- Trang người dùng: danh sách sản phẩm, chi tiết, tìm kiếm và lọc theo danh mục, giá, thương hiệu

- Giỏ hàng (kể cả gộp giỏ của khách khi đăng nhập, BR-07), đặt hàng, thanh toán VNPay môi trường thử nghiệm; xử lý giỏ rỗng, hết hàng

- Triển khai bản đầu lên staging (dời từ Tuần 5)

- Báo cáo Tuần 6

→ Thứ tự ưu tiên: sửa issue của PR #8 và migration V3, rồi dữ liệu Tiki và trang người dùng, rồi giỏ hàng và đặt hàng, rồi VNPay. Khảo sát lần đầu US-23 làm ở đầu Tuần 7 nếu Tuần 6 không kịp.

5. Cần thầy hỗ trợ / xác nhận:

- Xin thầy hẹn lịch buổi chốt sản phẩm cuối và bộ chỉ số đánh giá (mốc bắt buộc G1: hạn an toàn trước 28/10, hạn tuyệt đối 29/10).

- Báo để thầy biết: K-Means sẽ phân cụm trên R, F, M; 5 đặc trưng thầy đề xuất (tuổi, giới tính, khung giờ mua, danh mục, giá trị đơn trung bình) vẫn được dùng, để mô tả từng nhóm khách sau khi phân. Lý do: giới tính và danh mục là biến phân loại, tuổi có thể bị thiếu, khung giờ mua bị vòng (23h và 1h gần nhau), nên đưa thẳng vào K-Means sẽ cho khoảng cách sai. Xin thầy xác nhận cách làm này

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn: _______________

# Ảnh minh chứng

Hình 1. Trang PR #7 trên GitHub: 6 job CI xanh; check "SonarCloud Code Analysis" đỏ chỉ vì coverage (Mạnh chụp ngày 15/10)

# B. AI Usage Log — Tuần 5

Soạn ngày 15/10/2026 từ lịch sử trao đổi với Claude trong 2 thread của project ("Rà soát lỗi logic tài liệu TLCN" và "Tuần 5: phát triển lõi #1") và lịch sử commit. Mạnh xem lại từng dòng, sửa cho đúng với những gì đã thực sự làm, rồi đối chiếu với lịch sử commit (quy tắc G4). Ngày ở cột đầu là ngày làm việc theo giờ Việt Nam.

Tổng hợp lỗi của AI phát hiện sau khi giao trong Tuần 5: 4 lỗi. (1) Hướng dẫn xử lý cảnh báo SonarQube Cloud theo mục "Security Hotspots" đã bị bỏ (kiến thức cũ), Mạnh phát hiện. (2) Frontend gắn token vào cả request kiểm tra kết nối /actuator/health, làm trang kiểm tra báo lỗi khi đã đăng nhập, Mạnh phát hiện khi dùng thử. (3) Lỗi quy trình: Claude báo đã sửa lỗi (2) trên máy Mạnh nhưng file ghi sang vẫn là bản cũ, Mạnh phát hiện vì lỗi còn nguyên. (4) Code frontend Bước 4 có issue độ tin cậy bị SonarQube Cloud bắt trên PR #8; Claude không đọc kết quả SonarQube Cloud của PR #8 trước khi Mạnh merge, và bản nháp báo cáo ghi mọi PR đỏ chỉ vì coverage. Claude tự phát hiện ngày 16/10 khi đọc lại check của PR #8 để điền báo cáo. Ngoài ra Claude tự bắt trước khi giao 4 lỗi trong code của chính mình (không tính vào số lỗi, giống các tuần trước): 2 lỗi trong test của Bước 2, 1 lỗi Bước 3 (biến thể mới thêm trả về id rỗng), 1 lỗi Bước 4 (đăng nhập xong bị chuyển nhầm trang).

Buổi làm tài liệu chiều 15/10 (góp ý của anh Duy ngày 15/10, khảo sát rẽ nhánh, cơ chế cập nhật gợi ý, phân loại 2 tầng; thread "Rà soát lỗi logic tài liệu TLCN") thuộc tuần lịch của Tuần 6 nên ghi ở báo cáo Tuần 6.

Phần còn tạm hoãn từ Tuần 4 vẫn giữ nguyên: các dòng cho những buổi làm tài liệu có dùng AI từ 15/09 đến 08/10/2026 (xem ghi chú ở Mục B bao-cao-tuan-04.md).

| Ngày | Công cụ | Phạm vi công việc | Prompt chính (tóm tắt) | Phần AI sinh | Phần tự sửa/viết lại | Lỗi AI đã phát hiện (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/10/2026 | Claude (đọc và sửa thẳng file tiểu luận trên Google Docs) | Rà soát logic file tiểu luận trước khi code Tuần 5; giải thích luồng hoạt động và kỹ thuật để ôn | Mạnh dán danh sách lỗi tự lập theo 5 nhóm (học máy; đơn hàng, VNPay; mã giảm giá, phí ship; tài khoản, giỏ hàng, khảo sát; đánh số), kèm hướng sửa; nhắn "đồng ý" để Claude sửa vào Doc; hỏi "tại sao lại báo anh Duy những phần đó", "giải thích của tất cả các luồng hoạt động", "những kĩ thuật đã áp dụng… dùng để làm gì và lí do sử dụng" | File rà soát ra-soat-logic-tlcn-2026-10-14.md (xác nhận từng điểm, đề xuất sửa khác ở 4 điểm, tìm thêm lỗi đánh số Bảng/Hình và mã NFR không định nghĩa); 134 chỗ sửa chữ và 5 dòng bảng mới trong Doc (BR-39, BR-40, QĐ_KH11, lớp Recommendation); vẽ lại 8 hình; 2 file giải thích giai-thich-luong-hoat-dong.md, giai-thich-ky-thuat.md | Mạnh tự lập danh sách lỗi ban đầu (5 nhóm, kèm hướng sửa), không dùng công cụ AI khác; duyệt bản rà soát trước khi cho sửa vào Doc | Không có lỗi nội dung. Claude ghi "nhớ báo anh Duy" về việc đổi đặc trưng K-Means mà không nêu lý do, Mạnh hỏi lại, Claude bổ sung lý do (thay đổi so với điều đã trình bày với anh Duy) |
| 14/10/2026 | Claude (ghi file thẳng vào thư mục repo trên máy Mạnh) | Bước 1 Tuần 5: migration Flyway V2 (user_preference, recommendation, voucher.max_discount_amount), cập nhật docs/dac-ta-yeu-cau.md mục 3.11–3.13 và CLAUDE.md | "làm tuần 5 thôi"; dán log git và docker compose, log migration để Claude kiểm tra | V2__survey_preference_recommendation_voucher_cap.sql; phần sửa dac-ta-yeu-cau.md (19 bảng), CLAUDE.md; danh sách việc Tuần 5; lệnh git cho Mạnh chạy. Claude chạy V1 + V2 trên MySQL 8.4 trước khi giao | Mạnh tự chạy docker compose up -d --build, kiểm tra log "Successfully applied 1 migration", tự tạo nhánh feat/migration-v2, commit 0337227, mở PR #5, merge | Không có lỗi. Claude chủ động không đưa product_event_log vào V2 vì Bảng 2.35 chưa có bảng này (tránh code lệch đặc tả) |
| 14/10/2026 | Claude (ghi file thẳng vào thư mục repo trên máy Mạnh) | Bước 2 Tuần 5: đăng ký, đăng nhập JWT, phân quyền CUSTOMER/ADMIN, khóa đăng nhập 15 phút sau 5 lần sai; 29 file gồm entity, service, controller, cấu hình bảo mật, 28 test | "làm bước 2"; dán kết quả lệnh và lỗi 401 khi thử đăng nhập admin; dán cảnh báo SonarQube Cloud trên PR #6; "The concept of Security Hotspots is deprecated…" | Toàn bộ 29 file của commit 70e22a0 (SecurityConfig, JwtService, AuthService, LoginAttemptService, AuthController, DTO, GlobalExceptionHandler, 4 lớp test, phần sửa pom.xml, application.properties, docker-compose.yml, .env.example); chẩn đoán lỗi 401 (file .env chưa có ADMIN_EMAIL, ADMIN_PASSWORD); lý do đánh dấu False positive cho cảnh báo CSRF | Mạnh tự thêm 2 dòng ADMIN vào .env trên máy, đặt mật khẩu quản trị có cả chữ và số theo BR-02; tự đăng nhập thử bằng PowerShell; tự đánh dấu False positive trên SonarQube Cloud; tự commit, mở PR #6, merge | (1) Claude hướng dẫn xử lý cảnh báo trong tab "Security Hotspots" và bấm "Review → Safe", nhưng SonarQube Cloud đã bỏ khái niệm Security Hotspots, cảnh báo nay là issue thường. Mạnh phát hiện và gửi lại thông báo của SonarQube Cloud; Claude sửa hướng dẫn thành đánh dấu False positive trên trang Issues, và sửa câu quy tắc tự giữ trong docs/coding-convention.md Mục 4 (đi cùng commit 6dd4bc2). Nguyên nhân: kiến thức của AI về giao diện SonarQube Cloud đã cũ. Lỗi 401 không phải lỗi của AI: .env trên máy chưa được lưu. Claude tự bắt trước khi giao: test bị trùng bean, test thời gian khóa lệch 1 giây |
| 14–15/10/2026 | Claude (ghi file thẳng vào thư mục repo trên máy Mạnh) | Bước 3 Tuần 5: CRUD danh mục, thương hiệu, sản phẩm, biến thể cho quản trị viên; 33 file, 12 test mới; bộ Postman cho toàn bộ API | "đã xong, bạn có thể làm bước 3 rồi đó"; "mình muốn test api trên post man có được không"; "từ bây giờ mỗi lần tạo API mới thì hãy cập nhật trong postman_collection luôn nhé và nhớ là chia các loại api để sau mình dễ phân biệt"; dán kết quả cổng chất lượng của PR #7; hỏi "bật ruleset ở main kiểu gì" | Toàn bộ 33 file của commit 6dd4bc2 (entity, repository, service, 4 controller, DTO, CatalogAdminIntegrationTest, phần sửa SecurityConfig, GlobalExceptionHandler, CLAUDE.md, docs/coding-convention.md); file docs/postman/fashion-shop.postman_collection.json (commit f02613e); giải thích cổng chất lượng đỏ do coverage; hướng dẫn bật ruleset | Mạnh đề ra quy tắc cập nhật Postman và cách chia nhóm API; tự thử API bằng Postman; tự commit 2 commit, mở PR #7, merge; tự bật ruleset main trên GitHub ngày 15/10 theo hướng dẫn (6 check bắt buộc) | Không có lỗi sau khi giao. Claude tự bắt trước khi giao: thêm biến thể mới trả về id rỗng, do gọi saveAndFlush trên đối tượng đã được quản lý (Hibernate trả về bản sao), sửa bằng flush() |
| 15/10/2026 | Claude (ghi file thẳng vào thư mục repo trên máy Mạnh) | Bước 4 Tuần 5: frontend đăng nhập, đăng ký, trang quản trị sản phẩm, danh mục, thương hiệu; 38 file; thêm react-router 8.4 | "đã merge xong, có thể làm bước 4 rồi đó"; "mình đã đăng kí và đăng nhập với tài khoản khách thì bị lỗi không kết nối được backend thì cái này là chưa làm hay là do lỗi thế"; "vẫn bị lỗi" kèm log Console của trình duyệt | Toàn bộ 38 file của commit efcfa19 (trang, component, AuthProvider, useAuth, các file gọi API, CSS); Claude chạy Prettier, ESLint, build và chạy thử toàn bộ luồng trên trình duyệt (Playwright) với backend thật trước khi giao | Mạnh tự dùng thử bằng tài khoản khách và phát hiện lỗi (2), (3); chạy npm install trên máy (cập nhật package-lock.json); tự commit, mở PR #8, merge | (2) Bản đầu của apiClient.js gắn token vào mọi request, kể cả /actuator/health; CORS của Actuator không cho header Authorization nên trình duyệt chặn request, trang "Kiểm tra kết nối backend" báo "Network Error" khi đã đăng nhập. Nguyên nhân: lần chạy thử của Claude chỉ mở trang này lúc chưa đăng nhập. Sửa: chỉ gắn token cho /api/..., đi cùng commit efcfa19. (3) Lỗi quy trình: Claude báo đã sửa, nhưng file ghi sang máy Mạnh vẫn là bản cũ (thư mục dùng chung chưa đồng bộ lúc ghi), Claude không đọc lại file trên máy trước khi báo. Mạnh gửi log lỗi lần 2; Claude ghi lại, đọc lại file trên máy và so md5 cả 38 file. (4) SonarQube Cloud chấm Reliability hạng C trên code mới của PR #8: 2 lời gọi run(...) ở nút xóa không có await/.catch (NamedResourceManager.jsx dòng 57, VariantManager.jsx dòng 42), cộng 1 thuộc tính autoFocus (dòng 96). Claude chạy Prettier, ESLint, build nhưng không có bộ quy tắc của SonarQube, và không đọc bình luận của SonarQube Cloud trên PR #8 trước khi Mạnh merge (ở PR #7 thì có hỏi). Claude tự phát hiện ngày 16/10, sửa ở PR riêng đầu Tuần 6. Claude tự bắt trước khi giao: đăng nhập xong bị chuyển về /admin/products thay vì trang đang muốn vào |
| 15–16/10/2026 | Claude | Bước 5 Tuần 5: soạn báo cáo Tuần 5; chuyển báo cáo Tuần 3–5 sang .docx; điền các chỗ trống của báo cáo Tuần 3–5 | "đã commit và merge xong" (Claude chuyển sang Bước 5 theo kế hoạch); "đưa báo cáo tuần 3,4,5 vào docs luôn cho mình được không"; trả lời câu hỏi về nguồn gốc danh sách lỗi ngày 14/10: "là mình làm á"; trả lời 4 câu hỏi khi điền báo cáo ("buỗi 08/10 không diễn ra", không có ảnh chụp, không chụp giao diện); "những báo cáo có trong docs á, thì những phần mà bạn yêu cầu mình điền thì cứ dựa theo thông tin có sẵn hoặc hỏi mình trước khi tạo rồi điền luôn nha" | Bản nháp Mục A và Mục B của file này, dựng lại từ lịch sử trao đổi trong 2 thread và lịch sử commit; 3 file docs/bao-cao-tuan-03.docx, -04.docx, -05.docx chuyển từ bản Markdown; ngày 16/10 điền các chỗ trống từ lịch sử PR, CI, ruleset trên GitHub (chỉ đọc) và các thread trao đổi, kèm câu hỏi cho những chỗ chưa có thông tin | Mạnh không sửa nội dung bản nháp (3 file .docx Mạnh commit ở PR #9 trùng khớp bản Claude soạn); trả lời các câu Claude hỏi; tự commit, mở PR #9, merge | Bản nháp ghi cổng SonarQube Cloud đỏ trên mọi PR chỉ vì coverage, sai với PR #8 (lỗi (4)); sửa ngày 16/10. Khi báo lỗi (4), Claude đoán issue nằm ở chỗ dùng chỉ số mảng làm key (có nói rõ là suy luận); đọc chú thích của SonarQube Cloud trên GitHub thì thấy đoán sai, đã đính chính |