# Báo cáo tiến độ — Tuần 6 (15/10 – 21/10/2026)

# A. Báo cáo tiến độ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ — TUẦN 6 (thực hiện 15/10 – 22/10/2026)

Sinh viên: Đoàn Ngọc Mạnh

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Đạo

Đề tài: Website bán hàng có tích hợp học máy trong gợi ý mua hàng và phân nhóm khách hàng

1. Công việc đã hoàn thành trong tuần:

Tài liệu (15/10), sau buổi báo cáo với anh Duy cùng ngày (TC2.1):

- Biến thể sản phẩm đổi từ "size × màu" sang "phân loại 2 tầng" (giống Shopee, Tiki): mỗi sản phẩm có tối đa 2 tầng phân loại do quản trị viên đặt tên (vd Màu sắc, Kích cỡ), sản phẩm không có phân loại có đúng 1 biến thể. Sửa BR-05, BR-15, QĐ_KH1 (bộ lọc: danh mục, khoảng giá, thương hiệu, mức đánh giá), QĐ_KH3, QĐ_KH6, QĐ_QTV1, US-01, US-03, US-06, US-16, Bảng 2.35; vẽ lại Hình 2.10. Vector sản phẩm bỏ màu sắc khỏi phần one-hot (giá trị phân loại do người bán tự đặt nên không đồng nhất), màu vẫn nằm trong TF-IDF của tên và mô tả

- Cập nhật gợi ý gần như tức thời theo góp ý của anh Duy (trễ tối đa 30–60 phút thay vì chạy hằng đêm). Em chọn hướng nhanh hơn: hành động rõ ý (đặt đơn, thêm giỏ, yêu thích, khảo sát) làm gợi ý đổi sau vài giây, lượt xem gom tối đa 5 phút, mỗi đêm vẫn tính lại toàn bộ. Cài đặt bằng bảng recompute_request: mỗi hành động ghi 1 dòng "cần tính lại cho khách này" trong cùng giao dịch, dịch vụ học máy lấy việc 2 giây một lần, nên khách không phải chờ và yêu cầu không mất khi khởi động lại. Sửa BR-20, BR-23, QĐ_NM5, US-13, US-19, yêu cầu hiệu năng, mục 2.2.4.2; Bảng 2.35 thêm lớp ProductEventLog và RecomputeRequest; vẽ lại Hình 2.2

- Bản đề xuất khảo sát lần đầu dạng rẽ nhánh (US-23) theo phong cách mua sắm (Sproles & Kendall 1986), chưa đưa vào file tiểu luận; anh Duy đồng ý nếu áp dụng hiệu quả, nên sẽ đo tỷ lệ làm hết khảo sát và tỷ lệ bấm gợi ý trong đợt dùng thử

Phần kỹ thuật (16/10 – 22/10), mỗi bước một nhánh, một Pull Request, cả 9 PR đều 6/6 job CI xanh trước khi merge (TC2.2):

- Bước 1 (16/10, PR #11): sửa 3 issue SonarQube Cloud của PR #8 (2 lời gọi xóa thiếu await, 1 thuộc tính autoFocus)

- Bước 2 (16/10, PR #12): migration Flyway V3 (không sửa V1, V2 đã chạy): cột phân loại 2 tầng cho product và product_variant, bảng product_event_log, recompute_request; nay có 21 bảng. Chống trùng tổ hợp phân loại bằng chỉ mục duy nhất. Sửa API và trang quản trị biến thể theo phân loại 2 tầng; cập nhật docs/dac-ta-yeu-cau.md và Postman

- Bước 3 (16/10, PR #13 và #14): dữ liệu sản phẩm mẫu từ bộ Tiki trên Kaggle (giấy phép: dùng cho mục đích giáo dục, ghi ở data/tiki/README.md). Script Python chọn 1.050 sản phẩm, 42 danh mục, 171 thương hiệu (giày, túi, balo, phụ kiện); backend tự nạp khi bảng sản phẩm còn trống, đi qua đúng các quy tắc như quản trị viên tự thêm. Kích cỡ giày, tồn kho, mã SKU là dữ liệu sinh thêm. Test backend chuyển sang CSDL riêng fashionshop_test. Ban đầu (PR #13) có 288 sản phẩm; em mở rộng (PR #14) để hệ thống bán hàng đa dạng hơn, gợi ý demo rõ hơn

- Bước 4 (21/10, PR #15): trang người dùng: danh sách sản phẩm (tìm không dấu theo đầu từ, lọc danh mục, thương hiệu, khoảng giá, mức đánh giá, sắp xếp, phân trang), chi tiết sản phẩm (chọn phân loại, sản phẩm liên quan cùng danh mục/thương hiệu, bản tạm theo quy tắc đến Tuần 8), trang chủ có mục bán chạy; khách đã đăng nhập xem chi tiết thì ghi lượt xem và yêu cầu tính lại gợi ý. Tên sản phẩm chuẩn hóa Unicode NFC để tìm kiếm không sót

- Bước 5 (21/10, PR #16): giỏ hàng: thêm, sửa số lượng, xóa; khách chưa đăng nhập giữ giỏ trên trình duyệt, đăng nhập thì gộp vào giỏ tài khoản (BR-07); đọc giỏ tự loại sản phẩm ngừng bán, hết hàng và giảm số lượng vượt tồn kho, có thông báo cho khách (BR-11); thêm vào giỏ ghi sự kiện và yêu cầu tính lại gợi ý sau 3 giây

- Bước 6 (21/10, PR #17): sổ địa chỉ (tối đa 10, luôn có 1 địa chỉ mặc định), đặt hàng COD, "Đơn hàng của tôi", khách tự hủy đơn. Chống bán vượt tồn kho khi nhiều người cùng đặt: khóa dòng tồn kho trong giao dịch, thiếu hàng thì từ chối cả đơn (BR-08, BR-09); bấm đặt 2 lần không tạo 2 đơn (BR-10); giá đổi giữa lúc xem và lúc đặt thì yêu cầu khách xem lại; phí ship 30.000đ, miễn phí từ 500.000đ (BR-35); đơn lưu bản sao địa chỉ và giá lúc đặt (BR-15, BR-29); hủy đơn hoàn lại tồn kho (BR-16)

- Bước 7 (21/10, PR #18): quản trị đơn hàng (US-17): lọc theo trạng thái, tìm theo mã đơn, email, số điện thoại; chỉ chuyển sang trạng thái kế tiếp (BR-12); hủy thay khách khi đơn chưa Đã giao, có hoàn tồn kho (BR-13); đơn Đã giao ghi yêu cầu tính lại gợi ý và gán nhóm khách

- Bước 8 (22/10, PR #19): thanh toán VNPay môi trường thử nghiệm (sandbox, phiên bản 2.1.0):

  - Khách chọn VNPay ở trang thanh toán, đặt xong được chuyển sang VNPay; kết quả về qua trang trả về và qua IPN, cả 2 kiểm tra chữ ký HMAC-SHA512 và số tiền, gọi lại nhiều lần vẫn chỉ ghi nhận 1 lần

  - Đơn ONLINE chưa thanh toán sau 30 phút tự hủy và hoàn tồn kho (BR-34); quản trị viên không xử lý được đơn ONLINE chưa thanh toán (BR-39)

  - Hủy đơn đã thanh toán (khách hủy, quản trị viên hủy, hoặc tiền về sau khi đơn đã hủy, BR-40) thì tự hoàn tiền qua API hoàn tiền của VNPay, thử tối đa 3 lần; vẫn lỗi thì quản trị viên lọc "Hoàn tiền thất bại", chuyển khoản tay rồi xác nhận (BR-28)

  - Migration V4 thêm cột mã giao dịch và thời điểm thanh toán cho orders; khóa VNPay chỉ nằm trong .env, thêm quy tắc gitleaks riêng cho chuỗi bí mật VNPay

  - Đã thử trên sandbox thật với thẻ test của VNPay: thanh toán thành công, hủy giữa chừng, hủy đơn đã thanh toán và hoàn tiền thành công (Mục 3)

- Postman cập nhật cùng mỗi API mới (giỏ hàng, địa chỉ, đơn hàng, quản trị đơn, VNPay), chia nhóm Công khai, Khách hàng, Quản trị

- Test (TC2.4): backend từ 40 test (cuối Tuần 5) lên 100 test tự động, chạy trong CI với MySQL 8.4 thật; ml-service 13 test. Frontend vẫn chưa có test tự động; các luồng được chạy thử trên trình duyệt với backend thật

- Cách làm: Claude viết file vào thư mục repo trên máy em và chạy test trước khi giao; em kiểm tra trên máy, tự tạo nhánh, commit, mở PR, đọc kết quả CI và SonarQube Cloud rồi mới merge. Chi tiết ở Mục B (TC2.3)

→ Đã xong các việc kỹ thuật của Tuần 6 trong kế hoạch (trang người dùng, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, xử lý giỏ rỗng, hết hàng, CI xanh liên tục). Việc triển khai staging chưa làm, dời sang Tuần 7.

2. Kết quả / minh chứng:

- Repository: https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop (nhánh main, merge commit mới nhất 671ed1b ngày 22/10/2026)

- Pull Request (commit, merge commit, quy mô thay đổi):

  - PR #11 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/11: commit a82a188, merge c1cbba6 (16/10); 2 file

  - PR #12 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/12: commit 2b3947d, merge 5e109b0 (16/10); 23 file, +946/−187 dòng

  - PR #13 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/13: commit 39647d3 và 7c033a8 (sửa theo SonarQube), merge 4fc3901 (16/10); 16 file

  - PR #14 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/14: commit a0d5b8d, merge 4d64916 (16/10); 5 file (phần lớn là file dữ liệu mẫu JSON)

  - PR #15 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/15: commit cac704d, merge 79ede7f (21/10); 63 file, +4.706/−132 dòng

  - PR #16 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/16: commit d561878, merge 4c407bb (21/10); 35 file, +2.408/−13 dòng

  - PR #17 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/17: commit 606be67 và 4c3d70a (sửa theo SonarQube), merge 68bb22a (21/10); 39 file, +3.355/−13 dòng

  - PR #18 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/18: commit d0c7f70, merge e6bbe1c (21/10); 20 file, +993/−49 dòng

  - PR #19 https://github.com/ngocmanhnct/fashion-recommender-shop/pull/19: commit bf97222 và 515ce37 (sửa theo SonarQube), merge 671ed1b (22/10); 48 file, +2.291/−44 dòng

- CI (GitHub Actions), 6 job: Backend (Spring Boot), Frontend (React + Vite), ML service (FastAPI), Docker images, SonarQube Cloud, Secret scan (gitleaks). Ruleset của nhánh main bắt buộc cả 6 job xanh mới merge được, nên cả 9 PR đều 6/6 xanh trước khi merge (xem tab Checks trên từng PR)

- Số test backend sau mỗi bước: 40 (PR #11) → 44 (#12) → 48 (#13, #14) → 81 (#15) → 88 (#16) → 96 (#17) → 97 (#18) → 100 (#19)

- Phân tích tĩnh (TC2.4), SonarQube Cloud, đọc trước khi merge ở mọi PR:

  - PR #11: cổng chất lượng Passed

  - PR #12, #14, #15, #16, #18: cổng chỉ đỏ ở điều kiện Coverage on New Code 0,0%, không có issue mới

  - PR #13: lần quét đầu báo Security hạng C và Reliability hạng C, gồm 1 cảnh báo đường dẫn file trong script Python lấy từ tham số dòng lệnh (path traversal) và 1 câu assert trong test so sánh một biểu thức với chính nó. Đã sửa ở commit 7c033a8 trước khi merge; lần quét sau chỉ còn coverage

  - PR #17: Reliability hạng C, 1 lời gọi bất đồng bộ thiếu await ở trang sổ địa chỉ (cùng loại lỗi với PR #8). Sửa ở commit 4c3d70a trước khi merge

  - PR #19: Reliability hạng C, 1 điều kiện "luôn sai" (kiểm tra null không bao giờ xảy ra) ở RefundService.java dòng 79. Sửa ở commit 515ce37 trước khi merge; lần quét sau chỉ còn coverage

- Quét secret: job gitleaks xanh ở mọi lần chạy. Khóa JWT, mật khẩu quản trị, khóa VNPay chỉ nằm trong .env trên máy; từ PR #19 có file .gitleaks.toml với quy tắc riêng bắt chuỗi bí mật VNPay (đã thử: bắt được chuỗi mẫu, không báo nhầm trên repo)

- Thử VNPay sandbox trên máy em ngày 22/10: đơn thanh toán bằng thẻ test NCB chuyển sang "Đã thanh toán", có mã giao dịch VNPay; đơn hủy giữa chừng vẫn chờ thanh toán; hủy đơn đã thanh toán thì log backend ghi "Đã hoàn tiền đơn 1"

- Nhật ký sử dụng AI Tuần 6: Mục B bên dưới (TC2.3)

3. Vướng mắc / khó khăn:

- Hoàn tiền VNPay lỗi khi chạy thật lần đầu: Java báo "PKIX path building failed" khi gọi API hoàn tiền, dù trình duyệt vào trang VNPay bình thường. Nguyên nhân: máy chủ sandbox VNPay không gửi kèm chứng chỉ trung gian (ZeroSSL), trình duyệt tự tải bù còn Java thì không. Sửa bằng cách bật cho Java tự tải chứng chỉ trung gian lúc khởi động backend; lần thử lại hoàn tiền thành công. Lần gọi đầu sau khi sửa vẫn lỗi mạng một lần, cơ chế thử lại 3 lần tự xử lý

- IPN (VNPay gọi thẳng vào backend báo kết quả) chỉ thử được bằng test tự động, chưa thử với VNPay thật, vì backend chạy trên máy chưa có địa chỉ công khai. Sẽ thử khi có staging; hiện kết quả thanh toán vẫn ghi nhận đủ qua trang trả về

- SonarQube Cloud tiếp tục bắt lỗi trong code AI viết (PR #13, #17, #19), trong đó PR #17 lặp lại đúng loại lỗi của PR #8. Nhờ quy tắc đọc SonarQube trước khi merge đặt ra sau Tuần 5, cả 4 issue đều sửa trước khi merge. Cổng chất lượng vẫn đỏ vì coverage 0% (chưa gửi báo cáo JaCoCo), đúng như đã báo, chỉ để báo cáo đến Tuần 11

- Triển khai staging dời lần thứ 2 (từ Tuần 5 sang 6, nay sang 7). Checklist nộp của Khoa (anh Duy gửi 20/10) đòi ít nhất 10 lần deploy rải đều trong kỳ, nên đây là việc ưu tiên của Tuần 7

- Frontend vẫn chưa có test tự động; ngày 17/10 – 20/10 không có commit

- Văn bản chốt sản phẩm và bộ metric (COMMITMENT_STEP3, điểm chặn G1, hạn an toàn 28/10) đã có bản nháp ngày 21/10: 13 chức năng cam kết, 7 KPI, bảng metric kỹ thuật đề xuất điều chỉnh. Còn 4 điểm chờ chốt: môi trường đánh giá là staging công khai, ngưỡng độ phủ test, KPI tỷ lệ bấm gợi ý, mã giảm giá có nằm trong cam kết không. Em sẽ hỏi anh Duy trước khi xin thầy ký

4. Kế hoạch tuần tiếp theo (Tuần 7: hoàn thiện lõi và chốt sản phẩm, 22/10 – 28/10):

- Chốt và ký văn bản COMMITMENT_STEP3 (chức năng cam kết, ≥5 KPI, metric kỹ thuật) với thầy, trước 28/10

- Triển khai staging (VPS, Docker Compose) và thêm chặng deploy vào CI; thử IPN VNPay trên staging

- Khảo sát lần đầu US-23 (dạng rẽ nhánh nếu kịp, không thì bản cơ bản)

- Rà soát khối lượng còn lại so với thời gian (tránh G9); bắt đầu các file nộp theo checklist của Khoa

- Báo cáo Tuần 7, kèm biên bản chốt sản phẩm đã ký

5. Cần thầy hỗ trợ / xác nhận:

- Xin thầy hẹn buổi chốt sản phẩm cuối và bộ chỉ số đánh giá (G1: hạn an toàn trước 28/10, hạn tuyệt đối 29/10). Em sẽ mang bản nháp COMMITMENT_STEP3 đến buổi này

- Xin thầy xác nhận các điểm em đề xuất trong bản nháp: đánh giá trên staging công khai (không có người dùng thật trả tiền thật), thanh toán chỉ dùng VNPay sandbox, mã giảm giá để ngoài cam kết

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn: _______________

# B. AI Usage Log — Tuần 6

Soạn ngày 22/10/2026 từ lịch sử trao đổi với Claude trong 3 thread của project ("Rà soát lỗi logic tài liệu TLCN", "Tuần 5: phát triển lõi #1" (thread code dùng tiếp cho Tuần 6), "Checklist nộp project của Khoa") và lịch sử commit. Mạnh xem lại từng dòng, sửa cho đúng với những gì đã thực sự làm, rồi đối chiếu với lịch sử commit (quy tắc G4). Ngày ở cột đầu là ngày làm việc theo giờ Việt Nam.

Tổng hợp lỗi của AI phát hiện sau khi giao trong Tuần 6: 6 lỗi. (1)–(2) PR #13: SonarQube Cloud bắt 1 lỗ hổng đường dẫn file trong script Python và 1 câu assert tự so sánh với chính nó. (3) PR #17: SonarQube Cloud bắt lời gọi bất đồng bộ thiếu await, lặp lại loại lỗi của PR #8 dù đã rút kinh nghiệm. (4) PR #19: SonarQube Cloud bắt điều kiện "luôn sai" ở RefundService. (5) PR #19: file docs/dac-ta-yeu-cau.md bị commit với kiểu xuống dòng Windows, làm PR hiện cả file thay đổi; Claude tự phát hiện khi đọc diff của PR. (6) PR #19: hoàn tiền VNPay lỗi chứng chỉ khi chạy với sandbox thật; Mạnh phát hiện khi thử. Ngoài ra Claude tự bắt trước khi báo xong 2 lần file ghi sang máy Mạnh là bản cũ (so md5 thấy lệch, ghi lại), không tính vào số lỗi.

Phần còn tạm hoãn từ Tuần 4 vẫn giữ nguyên: các dòng cho những buổi làm tài liệu có dùng AI từ 15/09 đến 08/10/2026.

| Ngày | Công cụ | Phạm vi công việc | Prompt chính (tóm tắt) | Phần AI sinh | Phần tự sửa/viết lại | Lỗi AI đã phát hiện (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/10/2026 | Claude (đọc và sửa thẳng file tiểu luận trên Google Docs; một lần dùng 9 phiên Claude phụ để đề xuất, chấm và phản biện) | Chuẩn bị và xử lý góp ý sau buổi báo cáo anh Duy: phân loại 2 tầng, cơ chế cập nhật gợi ý, khảo sát rẽ nhánh | Hỏi lại các lý do để trả lời anh Duy ("học có nhanh không", "tại sao lại chạy hằng đêm mà không chạy luôn"); dán góp ý của anh Duy sau buổi báo cáo; chọn "phân loại 2 tầng" và "Ngay + 5 phút" trên thẻ chọn; "nếu tốc độ nhanh thì có phải đánh đổi sự ổn định của trang web không"; "hãy làm theo hướng mà bạn thấy hợp lí và có thể phát triển trong tương lai" | Câu trả lời ngắn để báo anh Duy; sửa Doc (BR-05, BR-15, BR-20, BR-23, QĐ_KH1, QĐ_KH3, QĐ_KH6, QĐ_NM5, QĐ_QTV1, US-01, US-03, US-06, US-13, US-16, US-19, yêu cầu hiệu năng, Bảng 2.35 thêm ProductEventLog, RecomputeRequest); vẽ lại Hình 2.2, 2.10; bản thiết kế cap-nhat-goi-y-va-phan-nhom.md (so sánh 5 phương án, 12 lỗi cài đặt cần tránh); bản đề xuất khảo sát rẽ nhánh | Mạnh tự báo cáo với anh Duy và ghi lại góp ý; tự chọn phân loại 2 tầng và hướng "Ngay + 5 phút"; tự chèn các hình vẽ lại vào Doc | Không có lỗi nội dung. Bản đầu theo chu kỳ 30 phút bị chính các phiên phản biện chỉ ra 4 điểm yếu (hàng chờ trong bộ nhớ mất khi khởi động lại, bỏ sót việc bỏ hàng khỏi giỏ, so mốc thời gian có thể sót, 3 nơi cùng ghi một bảng), nên đổi sang bảng recompute_request trước khi sửa Doc. Claude nói rõ các phiên phụ cùng một mô hình, không thay được góp ý người thật |
| 16/10/2026 | Claude (ghi file thẳng vào thư mục repo trên máy Mạnh) | Bước 1: sửa 3 issue SonarQube Cloud của PR #8; Bước 2: Flyway V3 phân loại 2 tầng, product_event_log, recompute_request, sửa API và trang quản trị biến thể | "đã merge xong"; "bắt đầu"; báo cổng SonarQube "0% nên mình đã merge luôn rồi" | Commit a82a188 (2 file frontend); 23 file của commit 2b3947d (migration V3, entity, service, API, trang quản trị, test, Postman, dac-ta-yeu-cau.md, CLAUDE.md). Claude chạy 44 test backend, Checkstyle, chạy thử giao diện trên trình duyệt (Playwright) và Postman (newman) trước khi giao | Mạnh tự kiểm tra trên máy, tự tạo nhánh, commit, mở PR #11, #12, đọc SonarQube rồi merge | Không có lỗi sau khi giao |
| 16/10/2026 | Claude | Bước 3: nạp dữ liệu sản phẩm mẫu từ bộ Tiki (288 sản phẩm), mở rộng lên 1.050 sản phẩm, 42 danh mục | Mạnh tải bộ dữ liệu Kaggle về data/tiki/raw (Claude không vào được Kaggle) và dán dòng giấy phép; "đã chạy docker compose down -v và docker compose up -d mysql"; "mình muốn hệ sinh thái bán hàng của mình nó rộng hơn để việc demo cái tính gợi ý sản phẩm rõ ràng hơn cho hội đồng thấy"; chọn "mở rộng bộ tiki"; dán ảnh kết quả SonarQube của PR #13 | Script ml-service/scripts/build_tiki_catalog.py, file tiki-catalog.json, CatalogSeedService, CatalogSeedInitializer, cấu hình CSDL test riêng, test (16 file PR #13, 5 file PR #14); bản sửa 2 issue SonarQube (commit 7c033a8) | Mạnh tự tải dữ liệu, kiểm tra giấy phép, chọn hướng mở rộng thay vì thêm bộ sách; tự commit, mở PR #13, #14, merge sau khi SonarQube chỉ còn coverage | (1) Script Python nhận đường dẫn file đầu vào, đầu ra từ tham số dòng lệnh, SonarQube Cloud xếp là lỗ hổng path traversal (Security hạng C). Sửa: cố định đường dẫn tính từ gốc repo. (2) Một câu assert trong test so sánh biểu thức với chính nó nên luôn đúng, không kiểm tra được gì (Reliability hạng C). Sửa: so với hằng số. Cả 2 sửa ở commit 7c033a8 trước khi merge. Nguyên nhân: Claude chạy Ruff, pytest nhưng không có bộ quy tắc của SonarQube |
| 18–21/10/2026 | Claude (ghi file thẳng vào thư mục repo trên máy Mạnh) | Bước 4: trang người dùng (danh sách, tìm kiếm, lọc, chi tiết, ghi lượt xem); 63 file | "làm bước tiếp theo đi" | Toàn bộ 63 file của commit cac704d (API công khai, ProductSpecifications, chuẩn hóa NFC, trang danh sách, chi tiết, trang chủ, test); Claude chạy 81 test backend, 13 test ml-service, Prettier, ESLint, build và chạy thử trên trình duyệt với 1.050 sản phẩm | Mạnh tự commit, mở PR #15, merge sau khi đọc SonarQube | Không có lỗi sau khi giao |
| 21/10/2026 | Claude (ghi file vào máy Mạnh; chạy script kiểm tra trên máy Mạnh) | Bước 5: giỏ hàng (35 file); xử lý việc không đăng nhập được tài khoản quản trị | "mình đang test tới phần đăng nhập admin thì không đăng nhập được"; dán kết quả truy vấn CSDL và log backend; "mình cho bạn toàn quyền để kiểm tra rồi sửa đó, mình chịu rồi"; "admin đã mất giỏ hàng rồi nhé"; "CI xong rồi, mình merge luôn nha" | Toàn bộ 35 file của commit d561878 (API giỏ hàng, gộp giỏ, CartProvider, trang giỏ hàng, test, Postman); script PowerShell kiểm tra cấu hình quản trị trên máy | Mạnh tự xác định đúng mật khẩu của tài khoản quản trị đã tạo từ trước; tự commit, mở PR #16, merge | Không có lỗi trong code. Không đăng nhập được vì tài khoản quản trị đã tạo từ trước với mật khẩu khác giá trị hiện tại trong .env, và backend cố ý không ghi đè mật khẩu đã có (BR-04). Quản trị viên không có giỏ hàng là đúng thiết kế |
| 21/10/2026 | Claude (ghi file vào máy Mạnh) | Bước 6: sổ địa chỉ, đặt hàng COD, đơn hàng của tôi, tự hủy đơn (39 file); Bước 7: quản trị đơn hàng US-17 (20 file) | Gửi link PR #17, #18 để Claude đọc CI và SonarQube | Commit 606be67, 4c3d70a (PR #17) và d0c7f70 (PR #18): API địa chỉ, đặt hàng, khóa tồn kho, quản trị đơn, trang thanh toán, đơn hàng, quản trị đơn, test, Postman; Claude chạy 96 rồi 97 test backend và chạy thử trên trình duyệt | Mạnh tự commit, mở PR #17, #18, merge | (3) SonarQube Cloud chấm Reliability hạng C trên PR #17: AddressesPage.jsx gọi hàm bất đồng bộ run(...) không có await ở nút xóa và đặt mặc định, đúng loại lỗi đã bị bắt ở PR #8. Claude đọc kết quả trước khi Mạnh merge và sửa ở commit 4c3d70a. Nguyên nhân: lần viết code mới không áp dụng bài học của PR #8; nay đã ghi thành quy tắc "luôn await run(...)" trong bộ nhớ dự án |
| 21–22/10/2026 | Claude (ghi file vào máy Mạnh; đọc CSDL qua lệnh Mạnh chạy) | Bước 8: thanh toán VNPay sandbox, hoàn tiền, tự hủy đơn quá hạn (48 file); đăng ký tài khoản VNPay sandbox | Hỏi cách điền form đăng ký sandbox ("nhập gì", dán thông báo lỗi "Không đúng định dạng Url", "Website đã được đăng ký"); "đã đăng kí xong VNPay sandbox"; dán kết quả truy vấn bảng hoàn tiền, kết quả kiểm tra chứng chỉ, log backend; dán ảnh issue SonarQube của PR #19 | Toàn bộ 48 file của commit bf97222 (VnPayClient, PaymentService, RefundService, PaymentJobs, migration V4, trang thanh toán, trang trả về, phần quản trị hoàn tiền, .gitleaks.toml, test, Postman, tài liệu); bản sửa lỗi chứng chỉ (bật tự tải chứng chỉ trung gian); bản sửa commit 515ce37; các bước thử sandbox và lệnh truy vấn chỉ đọc | Mạnh tự đăng ký sandbox, tự đưa 2 khóa VNPay vào .env (không gửi cho Claude); tự thanh toán bằng thẻ test, hủy đơn, chạy lệnh kiểm tra; tự commit, mở PR #19, merge | (4) SonarQube Cloud chấm Reliability hạng C: RefundService.java dòng 79 kiểm tra null cho giá trị không bao giờ null. Sửa sang Optional ở commit 515ce37. (5) Claude chuyển file sang kiểu xuống dòng Windows trước khi ghi vào máy Mạnh; docs/dac-ta-yeu-cau.md không có dòng trống cuối nên bị thêm 1 ký tự lạ, Git không tự đổi lại và commit cả file với kiểu Windows (PR hiện 864 dòng xóa, nội dung thật chỉ thêm 3 dòng). Claude tự phát hiện khi đọc diff của PR, sửa ở commit 515ce37. (6) Hoàn tiền lỗi "PKIX path building failed" khi chạy với sandbox thật: sandbox VNPay không gửi chứng chỉ trung gian, Java không tự tải bù. Claude không thử được với sandbox thật (mạng chặn), nên lỗi chỉ lộ ra khi Mạnh thử; sửa trước khi commit bf97222. Phần chữ ký API hoàn tiền Claude viết theo trí nhớ và đã báo trước là chưa kiểm chứng; khi chạy thật thì đúng |
| 20–21/10/2026 | Claude | Đọc checklist nộp project của Khoa, đối chiếu với dự án; soạn nháp COMMITMENT_STEP3 | Dán tin nhắn của anh Duy kèm link checklist: "bạn có thể vào xem được các checklist không"; "làm xong tuần 6 rồi bắt đầu"; sau đó đổi ý: soạn nháp ngay, tiết kiệm token, không sai sót; trả lời học vị của thầy | File đối chiếu checklist-nop-project-doi-chieu.md (16 mục, khoảng trống còn thiếu); bản nháp COMMITMENT_STEP3.MD (13 chức năng, 7 KPI, bảng metric kỹ thuật đề xuất, các chỗ [CẦN CHỐT] và [Giả định]) | Mạnh cung cấp học vị của thầy; giữ lại 4 điểm cần chốt để hỏi anh Duy trước khi xin ký | Không có lỗi phát hiện đến nay. Bản nháp chưa được anh Duy hay thầy xem |
| 22/10/2026 | Claude | Soạn báo cáo Tuần 6 (file này) | Sau khi PR #19 merge, Claude viết báo cáo theo kế hoạch Tuần 6 | Bản nháp Mục A và Mục B, dựng lại từ lịch sử Git, CI, bình luận SonarQube Cloud trên từng PR (đọc qua GitHub) và 3 thread trao đổi | Chờ Mạnh đọc lại và sửa | Chưa có |